\*- приложение №4к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2023 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего на 2023 (финансовый год) | В том числе по кварталам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексноеблагоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **10611,650****10611,650** | **3900,65****3900,65** | **4861,0****4861,0** | **1100,0****1100,0** | **750,0****750,0** |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **5211,650****5211,65** | **2300,65****2300,65** | **1561,0****1561,0** | **600,0****600,0** | **750,0****750,0** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **3000,65****3000,65** | **1000,65****1000,65** | **650,0****650,0** | **600,0****600,0** | **750,0****750,0** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0****1000,0** | **500,0****500,0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1211,0****1211,0** | **800,0****800,0** | **411,0****411,0** | **0****0** | **0**0 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0** **500,0** | **0****0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **4400,0****4400,0** | **1600,0****1600,0** | **2300,0****2300,0** | **500,0****500,0** | **0****0** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **0****0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **400,0****400,0** | **400,0****400,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0****1000,0** | **0****0** | **1000,0****1000,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **300,0****300,0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **200,0****200,0** | **200,0****200,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **0****0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.9 | Ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **400,0****400,0** | **0****0** | **400,0****400,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0****1000,0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **500,0****500,0** | **0****0** |

 приложение № 5 к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2024 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего на 2024 (финансовый год) | В том числе по кварталам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексноеблагоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **11612,0****11612,0** | **4475,5****4475,5** | **3892,5****3892,5** | **2594,0****2594,0** | **650,0****650,0** |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **5412,0****5412,0** | **2250,5****2250,5** | **1317,5****1317,5** | **1194,0****1194,0** | **650,0****650,0** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **3200,0****3200,0** | **1000,0****1000,0** | **900,0****900,0** | **650,0****650,0** | **650,0****650,0** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **917,5****917,5** | **500,0****500,0** | **417,50****417,50** | **0****0** | **0****0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1294,5****1294,5** | **750,5****750,5** | **0****0** | **544,0****544,0** | 00 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2024 | **31.12.2024** | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **5200,0****5200,0** | **2225,0****2225,0** | **1575,0****1575,0** | **1400,0****1400,0** | **0****0** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **0****0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **0****0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1075,0****1075,0** | **0****0** | **1075,0****1075,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1500,0****1500,0** | **800,0****800,0** | **0****0** | **700,0****700,0** | **0****0** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **300,0****300,0** | **0****0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **250,0****250,0** | **250,0****250,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **0****0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0****150,0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **825,0****825,0** | **425,0****425,0** | **0****0** | **400,0****400,0** | **0****0** |

 приложение № 6 к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2025 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексноеблагоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **11912,0****11912,0** | **4699,5****4699,5** | **3900,0****3900,0** | **2312,5****2312,5** | **1000,0****1000,0** |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **5412,0****5412,0** | **1812,0****1812,0** | **1300,0****1300,0** | **1300,0****1300,0** | **1000,0****1000,0** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **4000,0****4000,0** | **1000,0****1000,0** | **1000,0****1000,0** | **1000,0****1000,0** | **1000,0****1000,0** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0****1000,0** | **400,0****400,0** | **300,0****300,0** | **300,0****300,0** | **0****0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **412,0****412,0** | **412,0****412,0** | **0****0** | **0****0** | 00 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **0****0** | **600,0****600,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **0****0** | **600,0****600,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **0****0** | **600,0****600,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **0****0** | **600,0****600,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **5300,0****5300,0** | **2887,5****2887,5** | **1400,0****1400,0** | **1012,5****1012,5** | **0****0** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **200,0****200,0** | **0****0** | **200,0****200,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **0****0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1075,0****1075,0** | **675,0****675,0** | **0****0** | **400,0****400,0** | **0****0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1500,0****1500,0** | **800,0****800,0** | **700,0****700,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **450,0****450,0** | **450,0****450,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **200,0****200,0** | **200,0****200,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **0****0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0****150,0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **0****0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1225,0****1225,0** | **612,5****612,5** | **0****0** | **612,5****612,5** | **0****0** |