приложение №4к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2022 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексноеблагоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **10434,5****10434,5** | **2301,160****2301,160** | **2161,260****2161,260** | **1772,660****1772,660** | **4199,42****4199,42** |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **4935,0****4935,0** | **1001,160****1001,160** | **841,160****841,160** | **922,660****922,660** | **2170,02****2170,02** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **2433,9****2433,9** | **300,0****300,0** | **350,0****350,0** | **672,66****672,66** | **503,9****503,9** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0****1000,0** | **250,0****250,0** | **250,0****250,0** | **250,0****250,0** | **958,06****958,096** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1501,1****1501,1** | **541,2****451,2** | **241,16****241,16** | **0****0** | **708,06**708,06 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **300,0****300,0** | **200,0****200,0** | **0****0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **300,0****300,0** | **200,0****200,0** | **0****0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **689,0****689,0** | **300,0****300,0** | **320,1****320,1** | **0****0** | **68,9****68,9** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **689,0****689,0** | **300,0****300,0** | **320,1****320,1** | **0****0** | **68,9****68,9** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **4305,852****4305,852** | **1000,0****1000,0** | **700,0****700,0** | **700,0****700,0** | **1905,852****1905,852** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **200,0****200,0** | **0****0** | **200,0****200,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **193,3****193,3** | **46,1****46,1** | **0****0** | **0****0** | **147,2****147,2** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **350,0****350,0** | **350,0****350,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней, вывоз снега | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **903,9****903,9** | **453,9****453,9** | **300,0****300,0** | **150,0****150,0** | **0****0** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **904,35****904,35** | **150,0****150,0** | **200,0****200,0** | **250,0****250,0** | **304,35****304,35** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **304,35****304,35** | **0****0** | **0****0** | **200,0****200,0** | **304,35****304,35** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **300,0****300,0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** | **100,0****100,0** | **0****0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **850,0****850,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **850,0****850,0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

 приложение № 5 к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2023 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексноеблагоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **13176,114****13176,114** | **3149,4****3149,4** | **5035,51****5035,51** | **2991,204****2991,204** | **2000,0****2000,0** |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **5922,0****5922,0** | **1030,0****1030,0** | **1371,0****1371,0** | **1521,0****1521,0** | **2000,0****2000,0** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **3642,0****3642,0** | **330,0****330,0** | **871,0****871,0** | **871,0****871,0** | **1570,0****1570,0** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1330,0****1330,0** | **400,0****400,0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **430,0****430,0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **950,0****950,0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **650,0****650,0** | 00 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **495,0****495,0** | **0****0** | **550,0****550,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **550,0****550,0** | **0****0** | **550,0****550,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **700,0****700,0** | **0****0** | **700,0****700,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **700,0****700,0** | **0****0** | **700,0****700,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **6004,114****6004,114** | **2119,4****2119,4** | **2414,51****2414,51** | **1470,204****1470,204** | **0****0** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **450,0****450,0** | **0****0** | **450,0****450,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0****150,0** | **0****0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1770,204****1770,204** | **300,0****300,0** | **0****0** | **1470,204****1470,204** | **0****0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **568,4****568,4** | **0****0** | **568,4****568,4** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **250,0****250,0** | **250,0****250,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **281,41****281,41** | **0****0** | **281,41****281,41** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0****150,0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0****150,0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **964,7****964,7** | **0****0** | **964,7****964,7** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **469,4****469,4** | **469,4****469,4** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |

 приложение № 6 к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2024 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексноеблагоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **12756,660****12756,660** | **4299,0** | **4455,4** | **2000,6** | **2000,0** |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **6449,6****6449,6** | **2149,0****2149,0** | **1300,0****1300,0** | **2000,6****2000,6** | **1000,0****1000,0** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **4099,0****4099,0** | **1099,0****1099,0** | **1000,0****1000,0** | **1000,0****1000,0** | **1000,0****1000,0** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0****1000,0** | **400,0****400,0** | **300,0****300,0** | **300,0****300,0** | **0****0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1350,6****1350,6** | **650,0****650,0** | **0****0** | **700,6****700,6** | 00 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **0****0** | **600,0****600,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **0****0** | **600,0****600,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **770,0****770,0** | **0****0** | **770,0****770,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **770,0****770,0** | **0****0** | **770,0****770,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **4937,060****4935,4** | **2150,0****2150,0** | **1785,4****1785,4** | **0****0** | **1001,66****1001,66** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **535,4****535,4** | **0****0** | **535,4****535,4** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0****150,0** | **0****0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **2801,66****2801,66** | **800,0****800,0** | **1000,0****1000,0** | **0****0** | **1001,66****1001,66** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **200,0****200,0** | **200,0****200,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **0****0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0****150,0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **600,0****600,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |