приложение 4 к муниципальной программе к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Краснокутском муниципальном районе»

**План-график**

**реализации муниципальной программы** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснокутском муниципальном районе» на (2022 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Областной бюджет** | **5500,0**  **5500,0** | **2500,0**  **2500,0** | **3000,0**  **3000,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1. | Основное мероприятие Повышение энергоэффективности в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Краснокутского муниципального района»**.** | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в учреждениях бюджетной сферы и сферы ЖКХ Краснокутского муниципального района Саратовской области. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Областной бюджет** | **4500,0**  **4500,0** | **2000,0**  **2000,0** | **2500,0**  **2500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 2 | Проведение прикладных научных исследований и разработка проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | Проверка проектно-сметной документации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Областной бюджет** | **1000,0**  **1000,0** | **500,0**  **500,0** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |

приложение 5 к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в Краснокутском муниципальном районе»

**План-график**

**реализации муниципальной программы** **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснокутском муниципальном районе» (на 2023 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольно  го события) | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством |  | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего**  **Областной бюджет** | **4000,0**  **4000,0** | **2000,0**  **2000,0** | **2000,0**  **2000,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1. | Основное мероприятиеПовышение энергоэффективности в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Краснокутского муниципального района»**.** | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в учреждениях бюджетной сферы и сферы ЖКХ Краснокутского муниципального района Саратовской области. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего**  **Областной бюджет** | **3000,0**  **3000,0** | **1500,0**  **1500,0** | **1500,0**  **1500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 2 | Проведение прикладных научных исследований и разработка проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | проверка проектно-сметной документации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | **Всего**  **Областной бюджет** | **1000,0**  **1000,0** | **500,0**  **500,0** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |

приложение 6 к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Краснокутском муниципальном районе»

**План-график**

**реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Краснокутском муниципальном районе»**

**(на 2024 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего**  **Областной бюджет** | **4000,0**  **4000,0** | **2000,0**  **2000,0** | **2000,0**  **2000,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1. | Основное мероприятиеПовышение энергоэффективности в учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Краснокутского муниципального района»**.** | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в учреждениях бюджетной сферы и сферы ЖКХ Краснокутского муниципального района Саратовской области. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего**  **Областной бюджет** | **3000,0**  **3000,0** | **1500,0**  **1500,0** | **1500,0**  **1500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 2 | Проведение прикладных научных исследований и разработка проектно-сметной документации в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению образования администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | проверка проектно-сметной документации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Всего**  **Областной бюджет** | **1000,0**  **1000,0** | **500,0**  **500,0** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |