Приложение к постановлению администрации

Краснокутского муниципального района

Саратовской области от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

Паспорт

муниципальной программы

**Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожной деятельности Краснокутского  муниципального района | | | | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной  программы | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации Краснокутского муниципального района | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Участники муниципальной программы | Предприятия и организации, осуществляющие деятельность в в сфере транспортной и дорожной системы (по согласованию) | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения на  территории Краснокутского муниципального района  2. Ремонт автомобильных дорог местного значения в  границах населенных пунктов поселений. | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Краснокутского муниципального района, улучшение их технического состояния. | | | | |
| Задачи муниципальной программы | -увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  -поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автодорог и искусственных сооружений на них;  -безопасность дорожного движения; | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Обеспечение ремонта существующей сети дорог в соответствии с существующими нормативами.  Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 12% с 2022г. до 2024 г.  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к 2024 г. до 9%.  Дорожный эффект с 2% до 12 к 2024 г.,  Транспортный эффект с 50% до 18% к 2024 г.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснокутского муниципального района Саратовской области(км) – 396,2 км. | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы. | | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | 2022 год | 2023 год | | 2024 год |
| **Всего по программе** | **158167,08** | **51929,08** | **52646,19** | | **53591,81** |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| районный бюджет | **158167,08** | 51929,08 | 52646,19 | 53591,81 | |
| Подпрограмма 1 | **158167,08** | 51929,08 | 52646,19 | 53591,81 | |
| Подпрограмма 2 |  | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года;  -улучшение обслуживания транспортных направлений;  -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; | | | | |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы.**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной программы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусственных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и.т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривает: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

**Раздел 2. Основная цель и задачи программы.**

Целью программы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года. Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

- снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора»,

- повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности поведения на дорогах;

-снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам,

- совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Раздел 3.** **Целевые показатели.**

Состав целевых показателей программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных программой. Целевые показатели указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя. Особенностью целевых показателей является не только их количественные характеристики, но и качественные, связанные со спецификой муниципальной программы.

**Раздел 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы.**

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Краснокутского муниципального района. Снижение рисков возникновения ДТП, совершенствование организации, управления и контроля безопасности на дорогах района. Сроки и реализация программы планируется в 2022-2024 годах.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих:

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года;

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий программы.**

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 6.Финансовое обеспечение программы.**

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

## Раздел 7. Анализ рисков реализации программы.

Для достижения поставленных целей при реализации программы необходимо учитывать возможные риски.

Возможные риски реализации программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;  
- рост инфляции выше прогнозного уровня;

-форс-мажорные обстоятельства.

Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах программы.

**Подпрограмма1**

**Паспорт**

**подпрограммы муниципальной программы**

**«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района» (далее – подпрограмма). |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации Краснокутского муниципального района |
| **Соисполнитель подпрограммы** | - |
| **Цель подпрограммы** | Сокращение количества ДТП и снижение их тяжести, а также сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| **Задачи подпрограммы** | Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящим по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы** | 2022-2024 год |
| **Объемы финансового обеспечения подпрограммы** | Общий объем финансирования муниципальной программы 2022-2024 гг. составит **158167,08** тыс. руб., из них:  **в 2022 году —51929,08** тыс. руб.; в том числе  -средства бюджета Краснокутского муниципального района – 51929,08 тыс. руб.  - средства областного бюджета -0 тыс.руб.  **в 2023 году —52646,19 тыс. руб**.; в том числе  -средства бюджета Краснокутского муниципального района –**52646,19** тыс. руб.  - средства областного бюджета-0,0тыс.руб.  **в 2024 году —53591,81** тыс. руб.; в том числе  -средства бюджета Краснокутского муниципального района –**53591,81** тыс. руб.  - средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб. |
| **Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 10%.  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 9%. |

**Раздел 1.Характеристика сферы реализации подпрограммы.**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной подпрограммы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусственных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы планируется в 2021-2023 году.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2024 гг. (прогнозно) составит **158167,08** тыс. руб., из них:

**в 2022 году —51929,08** тыс. руб.; в том числе

-средства бюджета Краснокутского муниципального района – **51929,08** тыс.руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс.руб.

**в 2023 году —52646,19** тыс. руб.; в том числе

-средства бюджета Краснокутского муниципального района–**52646,19** тыс. руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс.руб.

**в 2024 году —53591,81** тыс. руб.; в том числе

-средства бюджета Краснокутского муниципального района –**53591,81** тыс. руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс.руб.

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий от реализации подпрограммы**

Условием достижения цели и задач подпрограммы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП до 9 процентов к концу 2024 года по сравнению с аналогичными (базовыми) показателями 2021 года (прогноз). Реализация программных мероприятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

**Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных целей при реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.  
 Возможные риски реализации подпрограммы:  
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;  
- рост инфляции выше прогнозного уровня;  
- форс-мажорные обстоятельства.  
 Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах программы.

**Подпрограмма 2**

**Паспорт**

**подпрограммы муниципальной программы**

**«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Ремонт автомобильных дорог местного значения на границах населенных пунктов поселений» (далее –подпрограмма). |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации Краснокутского муниципального района |
| **Соисполнитель подпрограммы** | - |
| **Цель подпрограммы** | Сокращение количества ДТП и снижение их тяжести, а также сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| **Задачи подпрограммы** | Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящим по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы** | 2022-2024 годы |
| **Объемы финансового обеспечения подпрограммы** | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2022-2024 годы составляет – 0 тыс. руб., в том числе:  в 2022 году — всего 0 тыс. руб.;  средства бюджета Краснокутского муниципального района – 0 тыс. руб.;  в 2023 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.;  в 2024 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.; |
| **Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 9% за период 2022 г. - 2024 г.,  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к 2024г. на 10%. |

**Раздел 1.Характеристика сферы реализации подпрограммы.**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной подпрограммы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусственных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы планируется в 2022-2024 годах.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2022-2024 годы составляет – 0 тыс. руб., в том числе:

в 2022 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района – 0 тыс. руб.;

в 2023 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.;

в 2024 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.;

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы**

Условием достижения цели и задач подпрограммы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП до 8 процентов к концу 2024 года по сравнению с аналогичными (базовыми) показателями 2021 года (прогноз). Реализация программных мероприятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

**Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных целей при реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.  
Возможные риски реализации подпрограммы:  
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;  
- рост инфляции выше прогнозного уровня;  
- форс-мажорные обстоятельства.  
 Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование подпрограммы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Подпрограмма 1 «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | | | | | | |
| **1.** | | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями | **%** | **6** | **8** | **9** |
| **2.** | | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года | **%** | **5** | **8** | **9** |
| **3.** | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснокутского муниципального района Саратовской области. | **км.** | **396,2** | **396,2** | **396,2** |
| **4.** | | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | **шт.** | **1** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 2 «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | | | | | | |
| **1.** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями | | **%** | **4** | **7** | **8** |
| **2.** | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года | | **%** | **4** | **7** | **8** |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | |
| начала реализации | окончания реализации | |
|  | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1** «**Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | | | | | | | |
| **Основное мероприятие**   * 1. **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения**   1.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  1.1.2.Ремонт дорожной сети  1.1.3.Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов за счет средств областного дорожного фонда  **Основное мероприятие**  **1.2. Содержание дорожной сети**  1.2 Содержание дорог местного пользования | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации Краснокутского  муниципального района | 2022 г. | | | 2024 г. | | -сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2024 года;  -улучшение обслуживания транспортных направлений; |
| **Подпрограмма 2**  «**Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие  2.1. Ремонт дорожной сети | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры, строительства и ЖКХ  администрации Краснокутского  муниципального района | 2022 г. | | | 2024 г. | | -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности**

**Краснокутского муниципального района»**

| **Наименование** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)** | **Источники финансирования** | **Объемы финансир-ования, всего тыс. руб.** | **Разбивка по годам** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Программа «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»** | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | Всего по программе | **158167,08** | **51929,08** | **52646,19** | **53591,81** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **158167,08** | **51929,08** | **52646,19** | **53591,81** |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | **Всего** | **158167,08** | **51929,08** | **52646,19** | **53591,81** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **158167,08** | **51929,08** | **52646,19** | **53591,81** |
| Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | **Всего** | **158167,08** | **51929,08** | **52646,19** | **53591,81** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **158167,08** | **51929,08** | **52646,19** | **53591,81** |
| 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | Всего | **0,00** | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) |  |  |  |  |
| 1.1.2.Ремонт дорожной сети |  | **Всего** | **152167,08** | **49929,08** | **50646,19** | **51591,81** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **152167,08** | **49929,08** | **50646,19** | **51591,81** |
| 1.1.3.Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дорожной сети | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Содержание дорожной сети | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | Всего | **6000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **6000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** |
| 1.3.Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | Всего | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Ремонт дорожной сети. | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету МО город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области из бюджета Краснокутского муниципального района на обеспечение надлежащего осуществления части полномочий по дорожной деятельности | Отдел ЖКХ, управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского**

**муниципального района» (на 2022 финансовый год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **(основного**  **мероприятия,**  **контрольного**  **события)** | **Ответственный**  **исполнитель** | | **Ожидаемый**  **результат**  **реализации**  **мероприятия** | | **Срок**  **начала**  **реали-**  **зации** | | **Срок**  **окончания**  **реализа-**  **ции (дата**  **контрольного**  **события)** | | **Источники**  **финансирования**  **программы,**  **подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий,**  **мероприятий,**  **тыс. руб.** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | | | | | | | | | | |
| **всего**  **на 2022**  **(финан-**  **совый**  **год)** | **в том числе по кварталам** | | | | | | | | | |
| **I** | | | **II** | | **III** | | | **IV** | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | | 10 | | 11 | | | 12 | |
|  | «**Развитие дорожной деятельности Краснокутского**  **муниципального района»** | Отдел ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными**  **условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных**  **происшествиях** | | **01.01.**  **2022 г** | | **31.12.**  **2022 г.** | | **Всего** | | **51929,08** | **1000,00** | | | **23000,00** | | **20000,00** | | | **7929,08** | |
| **Федеральный**  **бюджет** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **Областной бюджет** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **51929,08** | **1000,00** | | | **23000,00** | | **20000,00** | | | **7929,08** | |
| **внебюджетные**  **источники(прогнозно)** | | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | Отдел ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | | **Сокращение числа дорожно-транспо-ртных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | | **01.01.2022 г** | | **31.12.**  **2022 г.** | | **Всего** | | **51929,08** | **1000,00** | | | **23000,00** | | **20000,00** | | **7929,08** | | |
| **Федеральный бюджет** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **областной**  **бюджет (прогнозно)** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **51929,08** | **1000,00** | | | **23000,00** | | **20000,00** | | **7929,08** | | |
| **внебюджетные**  **источники (прогнозно)** | | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие** «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | |  | | 01.01.  2022 г. | | 31.12.  2022 г. | | **Всего** | | **51929,08** | **1000,00** | | | **23000,00** | | **20000,00** | | **7929,08** | | |
| Федеральный бюджет | | **0,00** |  | | |  | |  | |  | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0,00** | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **51929,08** | **1000,00** | | | **23000,00** | | **20000,00** | | **7929,08** | | |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | |  | | 01.01.  2022 г. | | 31.12.  2022 г. | | **Всего** | | **0,00** | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Федеральный бюджет | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | |  |  | | |  | |  | |  | | |
| 1.1.2 Ремонт дорожной сети | Отдел ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и и ЖКХ  администрации Краснокутского муниципального района | |  | | 01.01.  2022 г. | | 31.12.  2022 г. | | **Всего** | | **49929,08** | **0,00** | | | **23000,0** | | **20000,0** | | **6929,08** | | |
| Федеральный бюджет | | **0** |  | | |  | |  | |  | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** |  | | |  | |  | |  | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **49929,08** | **0,00** | | | **23000,0** | | **20000,0** | | **6929,08** | | |
| внебюджетные  источники (прогнозно) | | **0** |  | | |  | |  | |  | | |
|  | 1.1.3 Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов за счет средств областного дорожного фонда, ремонт дорожной сети | 01.01.  2022 г. | | 31.12.  2022г. | | **Всего** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| Федеральный бюджет | | **0** |  | | |  | |  | |  | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0,00** | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **0** |  | | |  | |  | |  | | |
| внебюджетные  источники (прогнозно) | | **0** |  | | |  | |  | |  | | |
| 1.2 | **Основное мероприятие**Содержание дорожной сети» |  | |  | | **всего** | | **2000,00** | **1000,00** | | | **0** | | **0** | | **1000,00** | | |
| Федеральный бюджет | | **0,00** |  | | |  | |  | |  | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0,00** |  | | |  | |  | |  | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **2000,00** | 1000,00 | | | 0 | | 0 | | 1000,00 | | |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **«Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | **Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района** | | **Сокращение числа дорожно-транспо-ртных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение коли-чества пострадав-ших в дорожно-транспортных происшествиях** | | **01.01. 2022 г** | | **31.12. 2022 г.** | | **всего** | | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| **Федеральный бюджет** | | **0** |  | | |  | |  | |  | | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | | **0** |  | | |  | |  | |  | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие** «Ремонт автодорожной сети» | Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района | | Сокращение числа дорожно-транспорт-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.  Сокращение коли-чества пострадав-ших в дорожно-транспортных происшествиях | | 01.01. 2022 г. | | 31.12. 2022 г. | | **всего** | | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| **Федеральный бюджет** | | **0** |  | | |  | |  | |  | | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | | **0** |  | | |  | |  | |  | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **0** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| 2.2 | Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету МО город Красный Кут Краснокутского муниципального района Саратовской области из бюджета Краснокутского муниципального района на обеспечение надлежащего осуществления части полномочий по дорожной деятельности |  |  | | 01.01.2022г. | | 31.12.  2022 г. | | **всего** | | **0** | | | **0** | **0** | | **0** | | **0** | | |
| **Федеральный бюджет** | |  | | |  |  | |  | |  | | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | |  | | |  |  | |  | |  | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | |  | | |  |  | |  | |  | | |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского**

**муниципального района» (на 2023 финансовый год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **(основного**  **мероприятия,**  **контрольного**  **события)** | **Ответст-**  **венный**  **исполни-**  **тель** | **Ожидаемый**  **результат**  **реализации**  **мероприятия** | **Срок**  **начала**  **реали-**  **зации** | **Срок**  **окончания**  **реализа-**  **ции (дата**  **контрольного**  **события)** | **Источники финансирования программы,**  **подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий,**  **мероприятий,**  **тыс. руб.** | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | | | | | | | | | |
| **всего**  **на 2023**  **(финан-**  **совый**  **год)** | | **в том числе по кварталам** | | | | | | | |
| **I** | | **II** | | **III** | **IV** | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | | | |
|  | «**Развитие дорожной деятельности Краснокутского**  **муниципального района на 2023 год»** | Отдел ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01.**  **2023 г.** | **31.12.**  **2023 г.** | **Всего** | **52646,19** | | **1000,0** | | **23000,0** | | **20000,0** | **8646,19** | | |
| **Федеральный бюджет** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | **52646,19** | | **1000,0** | | **23000,0** | | **20000,0** | **8646,19** | | |
| **Внебюджетные**  **источники**  **(прогнозно)** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2022 год»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2023 год»** | Отдел ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01. 2023 г.** | **31.12.**  **2023 г.** | **Всего** | | **52646,19** | | **1000,0** | | **23000,0** | **20000,0** | **8646,19** | | | | | |
| **Федеральный бюджет** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | | | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **52646,19** | | **1000,0** | | **23000,0** | **20000,0** | **8646,19** | | | | | |
| **Внебюджетные**  **источники (прогнозно)** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие** Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района |  | 01.01.  2023 г. | 31.12.  2023 г. | **Всего** | | **52646,19** | | **1000,0** | | **23000,0** | **20000,0** | **8646,19** | | | | | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  |  | | | | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  |  | | | | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **52646,19** | | **1000,0** | | **23000,0** | **20000,0** | **8646,19** | | | | | |
| внебюджетные  источники (прогнозно) | | 0 | |  | |  |  |  | | | | | |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района. |  | 01.01.  2023 г. | 31.12.  2023 г. | **Всего** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | | | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  |  | | | | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  |  | | | | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **0** | |  | |  |  |  | | | | | |
| 1.1.2. Ремонт дорожной сети | 01.01.  2023 г. | 31.12.  2023 г | **Всего** | | **50646,19** | | **0** | | **23000,0** | **20000,0** | **7646,19** | | | | | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  |  | | | | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  |  | | | | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **50646,19** | | **0** | | **23000,0** | **20000,0** | **7646,19** | | | | | |
| 1.2 | **Основное мероприятие** «Содержание дорожной сети» | 01.01.  2023 г. | 31.12.  2023 г | **всего** | | **2000,0** | | **1000,00** | | **0,0** | **0,0** | **1000,00** | | | | | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  |  | | | | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  |  | | | | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **2000,0** | | **1000,00** | | **0,0** | **0,0** | **1000,00** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **2** | **«Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | **Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района** | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение коли-чества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01. 2023 г.** | **31.12. 2023 г.** | **Всего** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | |
| **Федеральный бюджет** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие** «Ремонт автодорожной сети » | Отдел ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.  Сокращение количества пострадавших в дорож-но-транспортных происшествиях | 01.01. 2023 г. | 31.12. 2023 г. | **Всего** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | | **0** | | | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  | | |  | | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  | | |  | | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **0** | |  | |  |  | | |  | | | |
| Внебюджетные  источники (прогнозно) | | 0 | |  | |  |  | | |  | | | |

Приложение № 6 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского**

**муниципального района» (на 2024 финансовый год).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **(основного**  **мероприятия,**  **контрольного**  **события)** | **Ответст-**  **венный**  **исполни-**  **тель** | **Ожидаемый**  **результат**  **реализации**  **мероприятия** | | **Срок**  **начала**  **реали-**  **зации** | | **Срок**  **окончания**  **реализа-**  **ции (дата**  **контрольного**  **события)** | | **Источникифинансиро-ванияпрограммы,**  **подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий,**  **мероприятий,**  **тыс. руб.** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | | | | | | | | | |
| **всего**  **на 2024**  **(финан-**  **совый**  **год)** | | **в том числе по кварталам** | | | | | | | |
| **I** | | **II** | | | **III** | | **IV** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 |
|  | «**Развитие дорожной деятельности Краснокутского**  **муниципального района»** |  | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | | **01.01.**  **2024 г.** | | **31.12.**  **2024 г.** | | **всего** | | **53591,81** | | **1000,0** | | **24000,0** | | | **22000,0** | | **6591,81** |
| **Федеральный бюджет** | | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | | **0** | | **0,0** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **53591,81** | | **1000,0** | | **24000,0** | | | **22000,0** | | **6591,81** |
| **внебюджетные**  **источники (прогнозно)** | | **0** | | **0,0** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2023 год»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2024 год»** | Начальник отдела ЖКХ,  управления  архитектуры,  строительства и ЖКХ  администрации  Краснокутского  муниципального района | | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | | **01.01.2024 г.** | | **31.12.**  **2024 г.** | | **Всего** | | **53591,81** | | **1000,0** | | **24000,0** | | **22000,0** | | **6591,81** |
| **Федеральный бюджет** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | | **0** | | **0,0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **53591,81** | | **1000,0** | | **24000,0** | | **22000,0** | | **6591,81** |
| **внебюджетные**  **источники (прогнозно)** | | **0** | | **0,0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| 1.1. | **Основное мероприятие** «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | |  | | 01.01.  2024 г. | | 31.12.  2024 г. | | **Всего** | | **53591,81** | | **1000,0** | | **24000,0** | | **22000,0** | | **6591,81** |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  | |  | |  |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | | **53591,81** | | **1000,0** | | **24000,0** | | **22000,0** | | **6591,81** |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | |  | | 01.01.  2024 г. | | 31.12.  2024 г. | | **Всего** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  | |  | |  |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **0** | |  | |  | |  | |  |
| 1.1.2. Ремонт дорожной сети | 01.01.  2024 г. | | 31.12.  2024 г. | | **Всего** | | **51591,81** | | **0** | | **24000,0** | | **22000,0** | | **5591,81** |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  | |  | |  |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **51591,81** | | **0** | | **24000,0** | | **22000,0** | | **5591,81** |
| внебюджетные  источники (прогнозно) | | **0** | |  | |  | |  | |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие**«Содержание дорожной сети» | 01.01.  2024 г. | | 31.12.  2024 г. | | **Всего** | | **2000,0** | | **1000,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **1000,0** |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  | |  | |  |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  | |  | |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **2000,0** | | **1000,0** | | **0,0** | | **0,0** | | **1000,0** |
| внебюджетные  источники (прогнозно) | | 0 | |  | |  | |  | |  |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **«Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | **Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района** | | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение коли-чества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | | **01.01.**  **2024 г.** | | **31.12. 2024 г.** | | **Всего** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | |
| **Федеральный бюджет** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | |
| 2.1 | **Ремонт автодорожной сети в муниципальных образованиях района** |  | | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | | 01.01.2024 г. | | 31.12.  2024 г. | | **всего** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  | |  | |
| Областной бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  | |  | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **0** | |  | |  |  | |  | |
|  | |  | | внебюджетные  источники (прогнозно) | | 0 | |  | |  |  | |  | |