приложение №4к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2022 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексное  благоустройство  территорий  МО г. Красный  Кут Саратовской  области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **11007,586**  **11007,586** | **2301,160**  **2301,160** | **2734,346**  **2734,346** | **1822,66**  **1822,66** | **4149,42**  **4149,42** |
| 1.1 | Уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4768,717**  **4768,717** | **1001,160**  **1001,160** | **670,227**  **670,227** | **922,660**  **922,660** | **2174,67**  **2174,67** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **2439,0**  **2439,0** | **300,0**  **300,0** | **350,0**  **350,0** | **672,66**  **672,66** | **1116,34**  **1116,34** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0**  **1000,0** | **250,0**  **250,0** | **250,0**  **250,0** | **250,0**  **250,0** | **958,06**  **958,096** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1329,717**  **1329,717** | **541,2**  **541,2** | **170,933**  **170,933** | **0**  **0** | **718,29**  718,29 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  2.Совершенствование эстетического состояния территории города;  3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;  4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **300,0**  **300,0** | **200,0**  **200,0** | **0**  **0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **300,0**  **300,0** | **200,0**  **200,0** | **0**  **0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **689,0**  **689,0** | **300,0**  **300,0** | **320,1**  **320,1** | **0**  **0** | **68,9**  **68,9** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **689,0**  **689,0** | **300,0**  **300,0** | **320,1**  **320,1** | **0**  **0** | **68,9**  **68,9** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4305,852**  **4305,852** | **1000,0**  **1000,0** | **700,0**  **700,0** | **700,0**  **700,0** | **1905,852**  **1905,852** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок, побелка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **200,0**  **200,0** | **0**  **0** | **200,0**  **200,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0**  **100,0** | **46,1**  **46,1** | **0**  **0** | **0**  **0** | **53,9**  **53,9** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0**  **600,0** | **350,0**  **350,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **250,0**  **250,0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней, вывоз снега | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **605,8**  **605,8** | **453,9**  **453,9** | **151,9**  **151,9** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **800,0**  **800,0** | **150,0**  **150,0** | **200,0**  **200,0** | **250,0**  **250,0** | **200,0**  **200,0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **400,0**  **400,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **200,0**  **200,0** | **200,0**  **200,0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **300,0**  **300,0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1200,0**  **1200,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **1200,0**  **1200,0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

приложение № 5 к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2023 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексное  благоустройство  территорий  МО г. Красный  Кут Саратовской  области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **13176,114**  **13176,114** | **3149,4**  **3149,4** | **5035,51**  **5035,51** | **2991,204**  **2991,204** | **2000,0**  **2000,0** |
| 1.1 | Уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **5922,0**  **5922,0** | **1030,0**  **1030,0** | **1371,0**  **1371,0** | **1521,0**  **1521,0** | **2000,0**  **2000,0** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **3600,0**  **3600,0** | **330,0**  **330,0** | **871,0**  **871,0** | **871,0**  **871,0** | **1528,0**  **1528,0** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1022,0**  **1022,0** | **400,0**  **400,0** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **122,0**  **122,0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1300,0**  **1300,0** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **650,0**  **650,0** | 350,0  350,0 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  2.Совершенствование эстетического состояния территории города;  3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;  4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **550,0**  **550,0** | **0**  **0** | **550,0**  **550,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **550,0**  **550,0** | **0**  **0** | **550,0**  **550,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **700,0**  **700,0** | **0**  **0** | **700,0**  **700,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **700,0**  **700,0** | **0**  **0** | **700,0**  **700,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **6004,114**  **6004,114** | **1650,0**  **1650,0** | **3147,8**  **3147,8** | **100,0**  **100,0** | **1106,31**  **1106,31** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **400,0**  **400,0** | **0**  **0** | **400,0**  **400,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **400,0**  **400,0** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **734,71**  **734,71** | **0**  **0** | **568,4**  **568,4** | **0**  **0** | **166,31**  **166,31** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1505,39**  **1505,39** | **300,0**  **300,0** | **965,39**  **965,39** | **0**  **0** | **240,0**  **240,0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0**  **300,0** | **250,0**  **250,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **50,0**  **50,0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **250,0**  **250,0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **100,0**  **100,0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0**  **300,0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **150,0**  **150,0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **900,0**  **900,0** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **400,0**  **400,0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **964,7**  **964,7** | **0**  **0** | **964,7**  **964,7** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |

приложение № 6 к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2024 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексное  благоустройство  территорий  МО г. Красный  Кут Саратовской  области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **12756,660**  **12756,660** | **3699,0**  **3699,0** | **4370,2**  **4370,2** | **1959,35**  **1959,35** | **2728,13**  **2728,13** |
| 1.1 | Уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **6449,6**  **6449,6** | **2149,0**  **2149,0** | **1300,0**  **1300,0** | **1959,35**  **1959,35** | **1041,25**  **1041,25** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4140,25**  **4140,25** | **1099,0**  **1099,0** | **1000,0**  **1000,0** | **1000,0**  **1000,0** | **1041,25**  **1041,25** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **958,0**  **958,0** | **400,0**  **400,0** | **300,0**  **300,0** | **258,0**  **258,0** | **0**  **0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1351,35**  **1351,35** | **650,0**  **650,0** | **0**  **0** | **701,35**  **701,35** | 0  0 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  2.Совершенствование эстетического состояния территории города;  3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;  4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0**  **600,0** | **0**  **0** | **600,0**  **600,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0**  **600,0** | **0**  **0** | **600,0**  **600,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **770,0**  **770,0** | **0**  **0** | **770,0**  **770,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **770,0**  **770,0** | **0**  **0** | **770,0**  **770,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4937,06**  **4937,06** | **1550,0**  **1550,0** | **1700,2**  **1700,2** | **0**  **0** | **1686,88**  **1686,88** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **450,2**  **450,2** | **0**  **0** | **450,2**  **450,2** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **564,0**  **564,0** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **464,0**  **464,0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **2594,78**  **2594,78** | **800,0**  **800,0** | **1000,0**  **1000,0** | **0**  **0** | **794,78**  **794,78** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **460,0**  **460,0** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **160,0**  **160,0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0**  **300,0** | **200,0**  **200,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **100,0**  **100,0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **268,1**  **268,1** | **0**  **0** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **168,10**  **168,10** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0**  **150,0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |