приложение №4к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2022 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексноеблагоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **11007,586****11007,586** | **2301,160****2301,160** | **2734,346****2734,346** | **1822,66****1822,66** | **4149,42****4149,42** |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **4768,717****4768,717** | **1001,160****1001,160** | **670,227****670,227** | **922,660****922,660** | **2174,67****2174,67** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **2439,0****2439,0** | **300,0****300,0** | **350,0****350,0** | **672,66****672,66** | **1116,34****1116,34** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0****1000,0** | **250,0****250,0** | **250,0****250,0** | **250,0****250,0** | **958,06****958,096** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1329,717****1329,717** | **541,2****541,2** | **170,933****170,933** | **0****0** | **718,29**718,29 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **300,0****300,0** | **200,0****200,0** | **0****0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0****500,0** | **0****0** | **300,0****300,0** | **200,0****200,0** | **0****0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **689,0****689,0** | **300,0****300,0** | **320,1****320,1** | **0****0** | **68,9****68,9** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **689,0****689,0** | **300,0****300,0** | **320,1****320,1** | **0****0** | **68,9****68,9** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **4305,852****4305,852** | **1000,0****1000,0** | **700,0****700,0** | **700,0****700,0** | **1905,852****1905,852** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок, побелка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **200,0****200,0** | **0****0** | **200,0****200,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **46,1****46,1** | **0****0** | **0****0** | **53,9****53,9** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **350,0****350,0** | **0****0** | **0****0** | **250,0****250,0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней, вывоз снега | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **605,8****605,8** | **453,9****453,9** | **151,9****151,9** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **800,0****800,0** | **150,0****150,0** | **200,0****200,0** | **250,0****250,0** | **200,0****200,0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **400,0****400,0** | **0****0** | **0****0** | **200,0****200,0** | **200,0****200,0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **300,0****300,0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** | **100,0****100,0** | **0****0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1200,0****1200,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **1200,0****1200,0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

 приложение № 5 к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2023 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексноеблагоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **13176,114****13176,114** | **3149,4****3149,4** | **5035,51****5035,51** | **2991,204****2991,204** | **2000,0****2000,0** |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **5922,0****5922,0** | **1030,0****1030,0** | **1371,0****1371,0** | **1521,0****1521,0** | **2000,0****2000,0** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **3600,0****3600,0** | **330,0****330,0** | **871,0****871,0** | **871,0****871,0** | **1528,0****1528,0** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1022,0****1022,0** | **400,0****400,0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **122,0****122,0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1300,0****1300,0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **650,0****650,0** | 350,0350,0 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **550,0****550,0** | **0****0** | **550,0****550,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **550,0****550,0** | **0****0** | **550,0****550,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **700,0****700,0** | **0****0** | **700,0****700,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **700,0****700,0** | **0****0** | **700,0****700,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **6004,114****6004,114** | **1650,0****1650,0** | **3147,8****3147,8** | **100,0****100,0** | **1106,31****1106,31** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **400,0****400,0** | **0****0** | **400,0****400,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0****150,0** | **0****0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **400,0****400,0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **100,0****100,0** | **0****0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **734,71****734,71** | **0****0** | **568,4****568,4** | **0****0** | **166,31****166,31** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1505,39****1505,39** | **300,0****300,0** | **965,39****965,39** | **0****0** | **240,0****240,0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **250,0****250,0** | **0****0** | **0****0** | **50,0****50,0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0****100,0** | **0****0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **250,0****250,0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** | **100,0****100,0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** | **150,0****150,0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **900,0****900,0** | **500,0****500,0** | **0****0** | **0****0** | **400,0****400,0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **964,7****964,7** | **0****0** | **964,7****964,7** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством  |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |

 приложение № 6 к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2024 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответственныйисполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексноеблагоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **12756,660****12756,660** | **3699,0****3699,0** | **4370,2****4370,2** | **1959,35****1959,35** | **2728,13****2728,13** |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **6449,6****6449,6** | **2149,0****2149,0** | **1300,0****1300,0** | **1959,35****1959,35** | **1041,25****1041,25** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **4140,25****4140,25** | **1099,0****1099,0** | **1000,0****1000,0** | **1000,0****1000,0** | **1041,25****1041,25** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **958,0****958,0** | **400,0****400,0** | **300,0****300,0** | **258,0****258,0** | **0****0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **1351,35****1351,35** | **650,0****650,0** | **0****0** | **701,35****701,35** | 00 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **0****0** | **600,0****600,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0****600,0** | **0****0** | **600,0****600,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **770,0****770,0** | **0****0** | **770,0****770,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **770,0****770,0** | **0****0** | **770,0****770,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **4937,06****4937,06** | **1550,0****1550,0** | **1700,2****1700,2** | **0****0** | **1686,88****1686,88** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **450,2****450,2** | **0****0** | **450,2****450,2** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0****150,0** | **0****0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **564,0****564,0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **0****0** | **464,0****464,0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **2594,78****2594,78** | **800,0****800,0** | **1000,0****1000,0** | **0****0** | **794,78****794,78** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **460,0****460,0** | **300,0****300,0** | **0****0** | **0****0** | **160,0****160,0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0****300,0** | **200,0****200,0** | **0****0** | **0****0** | **100,0****100,0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **268,1****268,1** | **0****0** | **100,0****100,0** | **0****0** | **168,10****168,10** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0****150,0** | **150,0****150,0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего****Бюджет МО г. Красный Кут** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** | **0****0** |