Приложение к постановлению

администрации Краснокутского

муниципального района

от  ____________20___ №  __

|  | ПАСПОРТ Муниципальной программы «Комплексное развитие общественных территорий МО город Красный Кут на 2024-2029 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы |  | Муниципальная программа «Комплексное развитие общественных территорий МО город Красный Кут на 2024-2029 г.г.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы |  | Администрация Краснокутского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы |  | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Краснокутского муниципального района, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи программы |  | - Организация взаимодействия между администрацией, предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории МО город Красный Кут; - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства города; - Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель программы |  | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок реализации программы |  | 2024-2029 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источник финансирования программы |  | Средства бюджета МО город Красный Кут, внебюджетные источники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: |  |  | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего (прогноз) | 2024 (прогноз) | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) | 2027 (прогноз) | 2028 (прогноз) | 2029 (прогноз) |  |  |
| бюджет МО г.Красный Кут |  |  | 51600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 | 8600,00 |  |  |
| внебюджетные источники (прогноз) |  |  | 6000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |
| Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы |  | Повышение уровня благоустройства МО города Красный Кут; Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов, создание среды, комфортной для проживания жителей; Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству МО города Красный Кут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Решение задач благоустройства МО города Красный Кут необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1998г  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», конкретизирует целевые критерии развития благоустройства  МО города Красный Кут на 2024 – 2029 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики города.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии города и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а также в связи с многочисленными обращениями граждан по вопросам  благоустройства придомовых территорий.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития города на 2024 – 2029 г.г. на среднесрочную перспективу.

Реализация программы направлена на:

-     создание условий для улучшения качества жизни населения;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;

-  благоустройство придомовых и общественных территорий МО города Красный Кут.

Одной из проблем благоустройства города является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей города, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение субботников. Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

В течение 2024-2029 годов необходимо организовать и провести:

- субботники, направленные на благоустройство города с привлечением предприятий, организаций и учреждений.

Проведение субботников призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

- Цели и задачи программы.

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории города, повышению комфортности граждан, улучшения экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории МО город Красный кут.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- организация благоустройства территории МО город Красный Кут;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства города;

- организации прочих мероприятий по благоустройству.

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства на территории МО город Красный Кут.

# Целевые показатели муниципальной программы

-мероприятия по реконструкции существующих и установке новых детских и спортивных площадок;

-  благоустройство придомовых территорий на территории города;

- прочее мероприятия (проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, установка баннеров и растяжек, разработка проектно сметной документации)

Сведения о целевых показателях муниципальной программы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

# Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении №2 к муниципальной  программе.

# Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий программы являются средства МО города Красный Кут, внебюджетные источники.

Сведения об объемах и  источниках финансового обеспечения для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы приведены в приложениях №3, к муниципальной программе.

# 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации муниципальной программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

Финансово-экономические риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования за счет средств местного бюджета, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности. Реализация указанных рисков может повлечь срыв программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах муниципальной программы.

Социально-экономические риски связаны с:

-недофинансированием мероприятий подпрограмм;

-дефицитом высококвалифицированных кадров в районе;

-несоблюдением сроков реализации муниципальной программы;

-неполным освоением выделенных денежных средств в финансовом году;

-реализацией не в полном объеме муниципальных программ по благоустройству, в том числе комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству городских территорий.

Природно-техногенные риски, связанные с реализацией программных мероприятий, определяются неблагоприятными погодными условиями, так как работы в рамках подпрограмм носят сезонный характер.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальную программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

В связи со значительным разнообразием природы рисков, объектов рисков, их специфики, характерной для отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства, на достижение которых риски могут оказать свое влияние, комплексным влиянием природно-климатических, социально-экономических, внешнеэкономических факторов на достижение результата реализации подпрограммы рисков невозможна количественная оценка факторов.

Приложение № 1
к муниципальной программе

от                     2023 года №____

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы " Комплексное развитие общественных территорий МО город Красный Кут

на 2024-2029 г.г."

| № п.п. | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей (прогноз) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| 1. | Установка новых детских и спортивных площадок | штук | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Мероприятия по реконструкции существующих детских и спортивных площадок | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Благоустройство придомовых территорий | дворов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4. | Прочее мероприятие | единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Приложение N 2
к муниципальной программе

от                     2023 года №___

Основные мероприятия муниципальной программы " Комплексное развитие общественных территорий МО город Красный Кут

# на 2024-2029 г.г."

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. | Мероприятие " Установка новых детских и спортивных площадок " | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 2024 год | 2029 год | приведение в качественное состояние элементов благоустройства города | отсутствие финансирования | Установка новых детских и спортивных площадок, 36 штук |
| 2 | Мероприятие «Мероприятия по реконструкции существующих детских и спортивных площадок» | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 2024 год | 2029 год | приведение в качественное состояние элементов благоустройства города | отсутствие финансирования | Реконструкция и ремонт существующих детских и спортивных площадок, 6 штук |
| 3. | Мероприятие «Благоустройство придомовых территорий» | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 2024 год | 2029 год | повышение уровня благоустройства дворовых территорий | отсутствие финансирования | ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, 18 дворов. |
| 4. | Мероприятие «Прочее мероприятие» | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 2024 год | 2029 год | организация благоустройства территории МО город Красный Кут | отсутствие финансирования | проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, установка баннеров и растяжек, разработка проектно сметной документации, 72 единицы |

Приложение N 3
к муниципальной программе

от                      2023 года №___

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

" Комплексное развитие общественных территорий МО город Красный Кут на 2024-2029 г.г."

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы (соисполнитель подпрограммы) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения - всего, тыс. рублей |  |  | В том числе по годам реализации (в тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 (прогноз) |  | 2025 (прогноз) | 2026 (прогноз) |  | 2027 (прогноз) |  | 2028 (прогноз) | 2029 (прогноз) |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие общественных территорий МО город Красный Кут на 2024-2029 г.г." | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | всего | 57600,00 |  |  | 9600,00 |  | 9600,00 | 9600,00 |  | 9600,00 |  | 9600,00 | 9600,00 |
|  |  | бюджет МО г.Красный Кут | 51600,00 |  |  | 8600,00 |  | 8600,00 | 8600,00 |  | 8600,00 |  | 8600,00 | 8600,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 6000,00 |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 1000,00 | 1000,00 |
| Мероприятие 1 " Установка новых детских и спортивных площадок " | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | всего | 18000,00 |  |  | 3000,00 |  | 3000,00 | 3000,00 |  | 3000,00 |  | 3000,00 | 3000,00 |
|  |  | бюджет МО г.Красный Кут | 16200,00 |  |  | 2700,00 |  | 2700,00 | 2700,00 |  | 2700,00 |  | 2700,00 | 2700,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 1800,00 |  |  | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |
| Мероприятие 2 «Мероприятия по реконструкции существующих детских и спортивных площадок» | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | всего | 12000,00 |  |  | 2000,00 |  | 2000,00 | 2000,00 |  | 2000,00 |  | 2000,00 | 2000,00 |
|  |  | бюджет МО г.Красный Кут | 10800,00 |  |  | 1800,00 |  | 1800,00 | 1800,00 |  | 1800,00 |  | 1800,00 | 1800,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 1200,00 |  |  | 200,00 |  | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 200,00 |
| Мероприятие 3 «Благоустройство придомовых территорий» | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | всего |  |  | 15000,00 |  | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 |  | 2500,00 |  | 2500,00 | 2500,00 |
|  |  | бюджет МО г.Красный Кут |  |  | 13200,00 |  | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |  | 2200,00 |  | 2200,00 | 2200,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 1800,00 |  | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  | 300,00 |  | 300,00 | 300,00 |
| Мероприятие 4 «Прочее мероприятие» | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | всего |  | 12600,00 |  |  | 2100,00 | 2100,00 |  | 2100,00 |  | 2100,00 | 2100,00 | 2100,00 |
|  |  | бюджет МО г.Красный Кут |  | 11400,00 |  |  | 1900,00 | 1900,00 |  | 1900,00 |  | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 1200,00 |  |  | 200,00 | 200,00 |  | 200,00 |  | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

- Приложение № 4

к муниципальной  программе

от              2023 года №___

План-график

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие общественных территорий МО город Красный Кут на 2024-2029 г.г.»

2024 год (прогноз)

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный работник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реалии-зации | Срок окончания реализации (дата контроль- ного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего на 2024(финансовый год) | в том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Муниципальная программа "Комплексное развитие общественных территорий МО город Красный Кут на 2024-2029 г.г." | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 2024 | 2024 | 31.12.2024 | всего | 9600,00 | - | 2100,00 | 7500,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет МО город Красный Кут | 8600,00 | - | 1900,00 | 6700,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 1000,00 | - | 200,00 | 800,00 | - |
| 1. | Мероприятие 1 " Установка новых детских и спортивных площадок " | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 2024 | 2024 | 31.12.2024 | всего | 3000,00 | - | - | 3000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет МО город Красный Кут | 2700,00 | - | - | 2700,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,00 | - | - | 300,00 | - |
| 2. | Мероприятие 2 «Мероприятия по реконструкции существующих детских и спортивных площадок» | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 2024 | 2024 | 31.12.2024 | всего | 2000,00 | - | - | 2000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет МО город Красный Кут | 1800,00 | - | - | 1800,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200,00 | - | - | 200,00 | - |
| 3. | Мероприятие 3 «Благоустройство придомовых территорий» | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 2024 | 2024 | 31.12.2024 | всего | 2500,00 | - | - | 2500,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет МО город Красный Кут | 2200,00 | - | - | 2200,00 | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 300,00 | - | - | 300,00 | - |
| 4. | Мероприятие 4 «Прочее мероприятие» | отдел архитектуры и строительства управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 2024 | 2024 | 31.12.2024 | всего | 2100,00 | - | 2100,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет МО город Красный Кут | 1900,00 | - | 1900,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 200,00 | - | 200,00 | - | - |