

 **АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 **от 01.12.2020г. № 1157**

 г. Красный Кут

|  |
| --- |
| **«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**  |

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краснокутского муниципального района, статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация Краснокутского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

 1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района», согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Постановление администрации Краснокутского муниципального района от 18.12.2019 г. № 1481 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района**»** (с изменениями и дополнениями) считать утратившим силу с 01.01.2021 года.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на председателя комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Полывянного И.В.

 4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснокутского муниципального района www.krasny-kut.ru.

|  |
| --- |
|  |

**И.о. главы Краснокутского**

**муниципального района В.В. Гречушкина**

 Приложение к постановлению администрации

 Краснокутского муниципального района

 Саратовской области от 01.12.2020 № 1157

Паспорт

муниципальной программы

**Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы |  Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | Предприятия и организации, осуществляющие деятельность в в сфере транспортной и дорожной системы (по согласованию) |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района 2. Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений. |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Краснокутского муниципального района, улучшение их технического состояния.   |
| Задачи муниципальной программы | -увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;-поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автодорог и искусственных сооружений на них; -безопасность дорожного движения;  |
| Целевые показатели муниципальной программы | Обеспечение ремонта существующей сети дорог в соответствии с существующими нормативами.Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 9% с 2021г. до 2023 г.Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к 2023 г. до 9%.Дорожный эффект с 2% до 9% к 2023г.,Транспортный эффект с 50% до 18% к 2023 г.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснокутского муниципального района Саратовской области (км) – 396,2 км. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы. |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |
| Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| **Всего по программе** | **151815,0** | **46360,770** | **52459,980** | **52994,250** |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0 |  0 | 0 | 0 |
| районный бюджет |  | 46360,770 | 52459,980 | 52994,250 |
| Подпрограмма 1 | **142815,0** | 37360,770 | 52459,980 | 52994,250 |
| Подпрограмма 2 | **9000,0** | 9000,0 |  0 |  0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года;-улучшение обслуживания транспортных направлений;-сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы.**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей в следствии дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной программы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных проишествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных проишествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусстенных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответстующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных проишествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомаштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и.т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривает: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

**Раздел 2. Основная цель и задачи программы.**

Целью программы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года. Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

- снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора»,

- повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности поведения на дорогах;

-снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам,

- совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Раздел 3.** **Целевые показатели.**

Состав целевых показателей программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных программой. Целевые показатели указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя. Особенностью целевых показателей является не только их количественные характеристики, но и качественные, связанные со спецификой муниципальной программы.

**Раздел 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы.**

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Краснокутского муниципального района. Снижение рисков возникновения ДТП, совершенствование организации, управления и контроля безопасности на дорогах района. Сроки и реализация программы планируется в 2021-2023 годах.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих:

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года;

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий программы.**

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 6.Финансовое обеспечение программы.**

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

## Раздел 7. Анализ рисков реализации программы.

Для достижения поставленных целей при реализации программы необходимо учитывать возможные риски.

Возможные риски реализации программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;

-форс-мажорные обстоятельства.

 Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах программы.

**Подпрограмма 1**

**Паспорт**

**подпрограммы муниципальной программы**

 **«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района» (далее – подпрограмма). |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района |
| **Соисполнитель подпрограммы** | - |
| **Цель подпрограммы** | Сокращениеколичества ДТП и снижение их тяжести, а также сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| **Задачи подпрограммы** | Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящим по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы** | 2021-2023 год |
| **Объемы финансового обеспечения подпрограммы** | Общий объем финансирования муниципальной программы 2021-2023 гг. составит **142815,0** тыс. руб., из них:**в 2021 году — 37360,770** тыс. руб.; в том числе -средства бюджета Краснокутского муниципального района – **46360,770** тыс. руб. - средства областного бюджета - 0 тыс. руб.**в 2022 году —52459,980 тыс. руб**.; в том числе -средства бюджета Краснокутского муниципального района – **52459,980** тыс. руб.- средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.**в 2023 году —52994,250** тыс. руб.; в том числе -средства бюджета Краснокутского муниципального района – **52994,250** тыс. руб.- средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб. |
| **Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 10%. Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 9%.  |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.**

 Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной подпрограммы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусственных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

 - недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

 - массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

 - низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

 - недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

 Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы**

 Реализация подпрограммы планируется в 2021-2023 году.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 гг. (прогнозно) составит **142815,0** тыс. руб., из них:

**в 2021 году —37360,770** тыс. руб.; в том числе

-средства бюджета Краснокутского муниципального района – 37360,770тыс. руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) -0,0 тыс. руб.

**в 2022 году — 52459,980** тыс. руб.; в том числе

-средства бюджета Краснокутского муниципального района – **52459,980** тыс. руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.

**в 2023 году — 52994,250** тыс. руб.; в том числе

-средства бюджета Краснокутского муниципального района – **52994,250** тыс. руб.

 - средства областного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

 Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий от реализации подпрограммы**

Условием достижения цели и задач подпрограммы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП до 9 процентов к концу 2023 года по сравнению с аналогичными (базовыми) показателями 2020 года (прогноз). Реализация программных мероприятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

**Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных целей при реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.
 Возможные риски реализации подпрограммы:
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
 Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах программы.

**Подпрограмма 2**

**Паспорт**

**подпрограммы муниципальной программы**

 **«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Ремонт автомобильных дорог местного значения на границах населенных пунктов поселений» (далее –подпрограмма). |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района |
| **Соисполнитель подпрограммы** | - |
| **Цель подпрограммы** | Сокращениеколичества ДТП и снижение их тяжести, а также сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| **Задачи подпрограммы** | Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящим по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы** | 2021-2023 годы |
| **Объемы финансового обеспечения подпрограммы** | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021-2023 годы составляет - 9000,0 тыс. руб., в том числе:в 2021 году — всего 9000,0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района – 9000,0 тыс. руб.;в 2022 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.;в 2023 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.; |
| **Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 9% за период 2021 г. - 2023 г.,Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к 2023г. на 10%. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

 Разработка муниципальной подпрограммы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

 Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусственных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

 - недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

 - массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

 - низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

 - недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы**

 Целью подпрограммы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года.

 Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

 снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

 снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Раздел 3. Cроки реализации подпрограммы**

 Реализация подпрограммы планируется в 2021-2023 годах.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021-2023 годы составляет – 9000,0 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году — всего 9000,0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 9000,0 тыс. руб.;

в 2022 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.;

в 2023 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.;

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы**

Условием достижения цели и задач подпрограммы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП до 8 процентов к концу 2023 года по сравнению с аналогичными (базовыми) показателями 2020 года (прогноз). Реализация программных мероприятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

**Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных целей при реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.
 Возможные риски реализации подпрограммы:
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;
- рост инфляции выше прогнозного уровня;
- форс-мажорные обстоятельства.
 Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

 муниципального района»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование подпрограммы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Подпрограмма 1 «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** |
| **1.** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями | **%** | **6** | **8** | **9** |
| **2.** | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года | **%** | **5** | **8** | **9** |
| **3.** | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснокутского муниципального района Саратовской области.  | **км.** | **396,2** | **396,2** | **396,2** |
| **4.** | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | **шт.** | **1** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 2 «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** |
| **1.** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями | **%** | **4** | **7** | **8** |
| **2.** | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года | **%** | **4** | **7** | **8** |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

 муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
|  |
| **Подпрограмма 1** «**Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** |
| **Основное мероприятие** * 1. **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения**

1.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения1.1.2.Ремонт дорожной сети1.1.3.Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов за счет средств областного дорожного фонда  **Основное мероприятие** **1.2. Содержание дорожной сети**1.2 Содержание дорог местного пользования | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | 2021 г. | 2023 г. | -сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года;-улучшение обслуживания транспортных направлений; |
| **Подпрограмма 2**  «**Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** |
| Основное мероприятие 2.1. Ремонт дорожной сети | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | 2021 г. | 2023 г. | -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

 муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_»

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности**

**Краснокутского муниципального района»**

| **Наименование** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)** | **Источники финансирования** | **Объемы финансир-ования, всего тыс. руб.** | **Разбивка по годам** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Программа «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»** |  Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | Всего по программе  | **151815,0** | **46360,770** | **52459,980** | **52994,250** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **151815,0**  | **46360,770** | **52459,980** | **52994,250** |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | **Всего** | **142815,0** | **37360,770** | **52459,980** | **52994,250** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **142815,0**  | 37360,770 | 52459,980 | 52994,250 |
| Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | **Всего** | **142815,0** | **37360,770** | **52459,980** | **52994,250** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **142815,0** | 37360,770 | 52459,980 | 52994,250 |
|  1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района |  Всего | **0,00** | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) |  |  |  |  |
| 1.1.2. Ремонт дорожной сети |  | **Всего** | **136674,4** | **35345,814** | **50363,814** | **50964,814** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **136674,4** | 35345,814 | 50363,814 | 50964,814 |
| 1.1.3.Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дорожной сети  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Содержание дорожной сети |  Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района |  Всего | **6140,6** | **2015,0** | **2096,2** | **2029,4** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **6140,6** | 2015,0 | 2096,2 | 2029,4 |
| 1.3.Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда |  Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района |  Всего | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»**  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. | **Всего**  | **9000,0** | **9000,0** | **0** | **0** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Ремонт дорожной сети. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | 9000,0 | 9000,0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

 муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского**

**муниципального района» (на 2021 финансовый год).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **N** **п/п**  |  **Наименование** **(основного** **мероприятия,**  **контрольного**  **события)**  | **Ответственный****исполнитель** | **Ожидаемый****результат****реализации****мероприятия** | **Срок****начала****реали-****зации** | **Срок****окончания****реализа-****ции (дата****контрольного****события)** | **Источники****финансирования****программы,****подпрограмм,****основных****мероприятий,****мероприятий,****тыс. руб.** | **Объем финансового обеспечения****(тыс. руб.)** |
| **всего** **на 2021****(финан-****совый** **год)**  | **в том числе по кварталам** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  1  |  2  |  3  | 4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |
|  | «**Развитие дорожной деятельности Краснокутского** **муниципального района»** | **Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района.** | **Сокращение числа дорожно-транспор-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.****Сокращение коли-чества пострадав-ших в дорожно-транспортных** **происшествиях** | **01.01.****2021 г.** | **31.12.****2021 г.** | **Всего**  | **46360,770** | **7700,0** | **16700,0** | **14700,0** | **7260,770** |
| **Федеральный** **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района**  | **46360,770** | **7700,0** | **15700,0** | **15700,0** | **7260,770** |
| **внебюджетные****источники (прогнозно)**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»**   |
| **1**  | **"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»**   | **Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района.** | **Сокращение числа дорожно-транспо-ртных происшествий, связанных с дорожными условиями.****Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях**  | **01.01.2021 г.** | **31.12.****2021 г.** | **Всего**  | **37360,8** | **5100,0** | **14500,0** | **12800,0** | **4960,8** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной** **бюджет (прогнозно)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района**  | **37360,8** | **5100,0** | **14500,0** | **12800,0** | **4960,8** |
| **внебюджетные****источники (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | **Основное мероприятие** «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | **Всего**  | **35345,8** | **3800,0** | **14500,0** | **12800,0** | **4245,8** |
| Федеральный бюджет | **0,00** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | **0,00** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | **Всего**  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Ремонт дорожной сети | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | **Всего**  | **35345,8** | **3800,0** | **14500,0** | **12800,0** | **4245,8** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **35345,8** | 3800,0 | 14500,0 | 12800,0 | 4245,8 |
| внебюджетныеисточники (прогнозно) | **0** |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов за счет средств областного дорожного фонда, ремонт дорожной сети | 01.01.2021 г. | 31.12.2021г. | **Всего**  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **0** |  |  |  |  |
| внебюджетныеисточники (прогнозно) | **0** |  |  |  |  |
| 1.2 |  **Основное мероприятие** «Содержание дорожной сети» |  |  | **всего**  | **2015,0** | **1300,00** | **0,0** | **0,0** | **715,0** |
| Федеральный бюджет | **0,00** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | **0,00** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **2015,00** | 1300,00 | 0,0 | 0,0 | 715,0 |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** |
| **2** | **«Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | **Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района** | **Сокращение числа дорожно-транспо-ртных происшествий, связанных с дорожными условиями.****Сокращение коли-чества пострадав-ших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01. 2021 г.** | **31.12. 2021 г.** | **всего**  | **9000,0** | **1100,0** | **4500,0** | **2300,00** | **1100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** |  |  |  |  |
| **Областной** **бюджет (прогнозно)** | **0** |  |  |  |  |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района**  | **9000,0** | **1100,0** | **4500,0** | **2300,0** | **1100,0** |
| 2.1 |  **Основное мероприятие** «Ремонт автодорожной сети» | Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района  | Сокращение числа дорожно-транспорт-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.Сокращение коли-чества пострадав-ших в дорожно-транспортных происшествиях | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | **всего**  | **9000,0** | **1100,0** | **4500,0** | **2300,0** | **1100,0** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно) | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **9000,0** | 1100,0 | 4500,0 | 2300,0 | 1100,0 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

 муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского**

**муниципального района» (на 2022 финансовый год).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **N** **п/п**  |  **Наименование** **(основного** **мероприятия,**  **контрольного**  **события)**  | **Ответст-** **венный** **исполни-** **тель**  | **Ожидаемый** **результат** **реализации** **мероприятия** | **Срок****начала****реали-****зации** | **Срок****окончания****реализа-****ции (дата****контрольного****события)** | **Источники финансирования программы,****подпрограмм,****основных****мероприятий,****мероприятий,****тыс. руб.** |  **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)**  |
| **всего****на 2022****(финан-****совый****год)** |  **в том числе по кварталам**  |
|  **I**  | **II**  | **III** | **IV**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «**Развитие дорожной деятельности Краснокутского** **муниципального района на 2022год»** | **Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района.** | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.****Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01.****2022 г.** | **31.12.****2022 г.** | **Всего**  | **52460,0** | **8800,0** | **18500,0** | **16200,0** | **8960,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной** **бюджет (прогнозно)**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района**  | **52460,0** | **8800,0** | **18500,0** | **16200, 0** | **8960,0** |
| **Внебюджетные** **источники** **(прогнозно)**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2022 год»**   |
| 1  | **"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2022год»**   | **Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района.** | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.****Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях**  | **01.01. 2022 г.** | **31.12.****2022 г.** | **Всего**  | **52460,0** | **8800,0** | **18500,0** | **16200,0** | **8960,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной** **бюджет (прогнозно)**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района**  | **52460,0** | **8800,0** | **18500,0** | **16200,0** | **8960,0** |
| **Внебюджетные** **источники (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | **Основное мероприятие** Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | **Всего**  | **50363,8** | **7500,0** | **18500,0** | **16200,0** | **8163,8** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно)  | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | **50363,8** | **7500,0** | **18500,0** | **16200,0** | **8163,8** |
| внебюджетныеисточники (прогнозно) | 0 |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | **Всего**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно)  | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | **0** |  |  |  |  |
| 1.1.2. Ремонт дорожной сети  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г | **Всего**  | **50363,8** | **7500,0** | **18500,0** | **16200,0** | **8163,8** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно)  | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **50363,8** | 7500,0 | 18500,0 | 16200,0 | 8163,8 |
| 1.2 |  **Основное мероприятие** «Содержание дорожной сети» | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г | **всего**  | **2096,2** | **1300,00** | **0,0** | **0,0** | **796,2** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно)  | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **2096,2** | **1300,00** | **0,0** | **0,0** | **796,2** |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** |  |
| **2** | **«Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | **Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района** | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.****Сокращение коли-чества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01. 2022 г.** | **31.12. 2022 г.** | **Всего**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной** **бюджет (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 |  **Основное мероприятие** «Ремонт автодорожной сети » | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.Сокращение количества пострадавших в дорож-но-транспортных происшествиях | 01.01. 2022 г. | 31.12. 2022 г. | **Всего**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно)  | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **0** |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0 |  |  |  |  |

Приложение № 6 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

 муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского**

**муниципального района» (на 2023 финансовый год).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **N** **п/п**  | **Наименование****(основного****мероприятия,****контрольного****события)** | **Ответст-****венный****исполни-****тель** | **Ожидаемый****результат****реализации****мероприятия** | **Срок****начала****реали-****зации** | **Срок****окончания****реализа-****ции (дата****контрольного****события)** | **Источники финансиро-вания программы,****подпрограмм,****основных****мероприятий,****мероприятий,****тыс. руб.** | **Объем финансового обеспечения****(тыс. руб.)** |
| **всего****на 2023****(финан-****совый****год)** |  **в том числе по кварталам**  |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
|  1  |  2  |  3  | 4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |
|  | «**Развитие дорожной деятельности Краснокутского** **муниципального района»** |  | **Сокращение числа дорожно-транспорт-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.****Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспорт-ных происшествиях** | **01.01.****2023 г.** | **31.12.****2023 г.** | **всего**  | **52994,2** | **9400,0** | **16800,0** | **14500,0** | **12294,2** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной** **бюджет (прогнозно)**  | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района**  | **52994,2** | **9400,0** | **16800,0** | **14500,0** | **12294,2** |
| **внебюджетные****источники (прогнозно)**  | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2023 год»**   |
| 1  | **"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2021год»**  | **Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства**  | **Сокращение числа дорожно-транспорт-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.****Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспорт-ных происшествиях** | **01.01.2023 г.** | **31.12.****2023 г.** | **Всего**  | **52994,2** | **9400,0** | **16800,0** | **14500,0** | **12294,2** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной** **бюджет (прогнозно)**  | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района**  | **52994,2** | **9400,0** | **16800,0** | **14500,0** | **12294,2** |
| **внебюджетные****источники (прогнозно)** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | **Основное мероприятие** «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | **Всего**  | **50964,8** | **8150,0** | **16800,0** | **14500,0** | **11514,8** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно)  | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | **0** |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  |  |  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | **Всего**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно)  | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **0** |  |  |  |  |
| 1.1.2. Ремонт дорожной сети  | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | **Всего**  | **50964,8** | **8150,0** | **16800,0** | **14500,0** | **11514,8** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно)  | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **50964,8** | 8150,0 | 16800,0 | 14500,0 | 11514,8 |
| внебюджетныеисточники (прогнозно) | **0** |  |  |  |  |
| 1.2 |  **Основное мероприятие** «Содержание дорожной сети» | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | **Всего**  | **2029,4** | **1250,0** | **0,0** | **0,0** | **779,4** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно)  | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **2029,4** | **1250,0** | **0,0** | **0,0** | **779,4** |
| внебюджетныеисточники (прогнозно) | 0 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** |
| **2** | **«Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | **Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района** | **Сокращение числа дорожно-транспо-ртных происшествий, связанных с дорожными условиями.****Сокращение коли-чества пострадав-ших в дорожно-транспорт-ных происшествиях** | **01.01. 2023 г.** | **31.12. 2023 г.** | **Всего**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Областной** **бюджет (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1 |  **Ремонт автодорожной сети в муниципальных образованиях района** |  | Сокращение числа дорожно-транспорт-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.Сокращение количе-ства пострадавших в дорожно-транспорт-ных происшествиях | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | **всего**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной бюджет (прогнозно)  | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района  | **0** |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетныеисточники (прогнозно) | 0 |  |  |  |  |