

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от 01.12.2020г. № 1157**

г. Красный Кут

|  |
| --- |
| **«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Краснокутского муниципального района, статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация Краснокутского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации Краснокутского муниципального района от 18.12.2019 г. № 1481 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района**»** (с изменениями и дополнениями) считать утратившим силу с 01.01.2021 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением возложить на председателя комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Полывянного И.В.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и подлежит размещению на официальном сайте администрации Краснокутского муниципального района www.krasny-kut.ru.

|  |
| --- |
|  |

**И.о. главы Краснокутского**

**муниципального района В.В. Гречушкина**

Приложение к постановлению администрации

Краснокутского муниципального района

Саратовской области от 01.12.2020 № 1157

Паспорт

муниципальной программы

**Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожной деятельности Краснокутского  муниципального района | | | | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной  программы | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства  комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта,  связи и дорожного хозяйства администрации  Краснокутского муниципального района | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | - | | | | |
| Участники муниципальной программы | Предприятия и организации, осуществляющие деятельность в в сфере транспортной и дорожной системы (по согласованию) | | | | |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Ремонт автомобильных дорог местного значения на  территории Краснокутского муниципального района  2. Ремонт автомобильных дорог местного значения в  границах населенных пунктов поселений. | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности и развитие автомобильных дорог Краснокутского муниципального района, улучшение их технического состояния. | | | | |
| Задачи муниципальной программы | -увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  -поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автодорог и искусственных сооружений на них;  -безопасность дорожного движения; | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Обеспечение ремонта существующей сети дорог в соответствии с существующими нормативами.  Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 9% с 2021г. до 2023 г.  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к 2023 г. до 9%.  Дорожный эффект с 2% до 9% к 2023г.,  Транспортный эффект с 50% до 18% к 2023 г.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснокутского муниципального района Саратовской области (км) – 396,2 км. | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2023 годы. | | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) | | | | |
| Всего | 2021 год | 2022 год | | 2023 год |
| **Всего по программе** | **151815,0** | **46360,770** | **52459,980** | | **52994,250** |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| районный бюджет |  | 46360,770 | 52459,980 | 52994,250 | |
| Подпрограмма 1 | **142815,0** | 37360,770 | 52459,980 | 52994,250 | |
| Подпрограмма 2 | **9000,0** | 9000,0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года;  -улучшение обслуживания транспортных направлений;  -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; | | | | |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы.**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей в следствии дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной программы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных проишествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных проишествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусстенных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответстующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных проишествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомаштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и.т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривает: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

**Раздел 2. Основная цель и задачи программы.**

Целью программы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года. Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

- снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора»,

- повышение правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасности поведения на дорогах;

-снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам,

- совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Раздел 3.** **Целевые показатели.**

Состав целевых показателей программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных программой. Целевые показатели указаны в приложении № 1 к муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя. Особенностью целевых показателей является не только их количественные характеристики, но и качественные, связанные со спецификой муниципальной программы.

**Раздел 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы.**

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают повышение уровня безопасности дорожного движения на территории Краснокутского муниципального района. Снижение рисков возникновения ДТП, совершенствование организации, управления и контроля безопасности на дорогах района. Сроки и реализация программы планируется в 2021-2023 годах.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих:

- сокращение числа дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года;

- приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий программы.**

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 6.Финансовое обеспечение программы.**

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

## Раздел 7. Анализ рисков реализации программы.

Для достижения поставленных целей при реализации программы необходимо учитывать возможные риски.

Возможные риски реализации программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;  
- рост инфляции выше прогнозного уровня;

-форс-мажорные обстоятельства.

Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах программы.

**Подпрограмма 1**

**Паспорт**

**подпрограммы муниципальной программы**

**«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района» (далее – подпрограмма). |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района |
| **Соисполнитель подпрограммы** | - |
| **Цель подпрограммы** | Сокращениеколичества ДТП и снижение их тяжести, а также сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| **Задачи подпрограммы** | Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящим по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы** | 2021-2023 год |
| **Объемы финансового обеспечения подпрограммы** | Общий объем финансирования муниципальной программы 2021-2023 гг. составит **142815,0** тыс. руб., из них:  **в 2021 году — 37360,770** тыс. руб.; в том числе  -средства бюджета Краснокутского муниципального района – **46360,770** тыс. руб.  - средства областного бюджета - 0 тыс. руб.  **в 2022 году —52459,980 тыс. руб**.; в том числе  -средства бюджета Краснокутского муниципального района – **52459,980** тыс. руб.  - средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб.  **в 2023 году —52994,250** тыс. руб.; в том числе  -средства бюджета Краснокутского муниципального района – **52994,250** тыс. руб.  - средства областного бюджета - 0,0 тыс. руб. |
| **Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 10%.  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 9%. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной подпрограммы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона «О безопасности дорожного движения».

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусственных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы планируется в 2021-2023 году.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы на 2021-2023 гг. (прогнозно) составит **142815,0** тыс. руб., из них:

**в 2021 году —37360,770** тыс. руб.; в том числе

-средства бюджета Краснокутского муниципального района – 37360,770тыс. руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) -0,0 тыс. руб.

**в 2022 году — 52459,980** тыс. руб.; в том числе

-средства бюджета Краснокутского муниципального района – **52459,980** тыс. руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.

**в 2023 году — 52994,250** тыс. руб.; в том числе

-средства бюджета Краснокутского муниципального района – **52994,250** тыс. руб.

- средства областного бюджета (прогнозно) - 0,0 тыс. руб.

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении №2 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических**

**последствий от реализации подпрограммы**

Условием достижения цели и задач подпрограммы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП до 9 процентов к концу 2023 года по сравнению с аналогичными (базовыми) показателями 2020 года (прогноз). Реализация программных мероприятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

**Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных целей при реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.  
 Возможные риски реализации подпрограммы:  
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;  
- рост инфляции выше прогнозного уровня;  
- форс-мажорные обстоятельства.  
 Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах программы.

**Подпрограмма 2**

**Паспорт**

**подпрограммы муниципальной программы**

**«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Ремонт автомобильных дорог местного значения на границах населенных пунктов поселений» (далее –подпрограмма). |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района |
| **Соисполнитель подпрограммы** | - |
| **Цель подпрограммы** | Сокращениеколичества ДТП и снижение их тяжести, а также сокращение числа лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| **Задачи подпрограммы** | Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, происходящим по техническим причинам, снижение рисков возникновения тяжких последствий от дорожно-транспортных происшествий. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы** | 2021-2023 годы |
| **Объемы финансового обеспечения подпрограммы** | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021-2023 годы составляет - 9000,0 тыс. руб., в том числе:  в 2021 году — всего 9000,0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района – 9000,0 тыс. руб.;  в 2022 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.;  в 2023 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.; |
| **Целевые показатели подпрограммы (индикаторы)** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями на 9% за период 2021 г. - 2023 г.,  Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к 2023г. на 10%. |

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы.**

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, приобретает в последнее десятилетие особую остроту, в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения и все это на фоне неуклонного роста уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий, относится к наиболее приоритетным задачам поставленным обществом перед государством. Немалая ответственность в исполнении данной задачи, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ложится на плечи органов местного самоуправления.

Разработка муниципальной подпрограммы с целью реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от этих происшествий, регламентируется статьей 10 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".

Анализ текущей обстановки показал, что большая часть дорожно-транспортных происшествий совершена из-за несоблюдения водителями правил дорожного движения, из-за несоответствия требований безопасности дорожных условий. Наиболее распространенными являются низкие сцепные качества дорожного покрытия, неровности и дефекты дорожного покрытия, отсутствие дорожных знаков, нерациональный подход к организации дорожного движения (отсутствие автобусных карманов, недостаточное количество искусственных неровностей и т.д.).

К основным факторам недостаточного обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

- недостаточная концентрация финансовых и материальных ресурсов на реализацию конкретных мероприятий, непосредственно влияющих на уровень безопасности дорожного движения и соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

- массовое пренебрежение требованиями ПДД, отсутствие транспортной культуры и правосознания со стороны участников дорожного движения и общества;

- низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки, неудовлетворительная дисциплина, невнимательность и небрежность водителей при управлении транспортными средствами;

- недостаточная техническая оснащенность всех органов и организаций, участвующих в обеспечении БДД, современными средствами организации и контроля процесса дорожного движения и предотвращения тяжких последствий от ДТП.

В первую очередь необходимо сконцентрировать ресурсы на снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по причине «человеческого фактора», путем повышения правового сознания участников дорожного движения и формирования у них стереотипов безопасного поведения на дорогах. При этом концентрацию финансовых и материальных ресурсов недостаточно ограничивать рамками основной деятельности контрольно-надзорных органов, необходимо дополнительное направление целевых средств на проведение широкомасштабных профилактических акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!», «Вежливый водитель», «Зебра» и т.п., размещение информационных материалов в СМИ, размещение тематической наружной рекламы в общественных местах и т.д.

В целях совершенствования существующих систем управления, организации и контроля дорожного движения, то есть снижения рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, предусматривается: установка на дорогах муниципальной собственности дорожных знаков, нанесение дорожной разметки из новых светоотражающих материалов (термопластика или полимеров).

Сведения о целевых показателях подпрограммы приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

**Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года.

Условием достижения поставленной цели является решение следующих задач:

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по причине «человеческого фактора», - повышение правового сознания участников дорожного движения и формирование у них стереотипов безопасного поведения на дорогах;

снижение рисков возникновения ДТП, совершаемых по техническим причинам, - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения.

**Раздел 3. Cроки реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы планируется в 2021-2023 годах.

**Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021-2023 годы составляет – 9000,0 тыс. руб., в том числе:

в 2021 году — всего 9000,0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 9000,0 тыс. руб.;

в 2022 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.;

в 2023 году — всего 0 тыс. руб.; средства бюджета Краснокутского муниципального района - 0 тыс. руб.;

**Раздел 5. Перечень основных мероприятий подпрограммы**

Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации подпрограммы**

Условием достижения цели и задач подпрограммы является сокращение числа погибших и раненых в ДТП до 8 процентов к концу 2023 года по сравнению с аналогичными (базовыми) показателями 2020 года (прогноз). Реализация программных мероприятий создаст определенные условия для снижения уровня травматизма людей в дорожно-транспортных происшествиях, особенно в трудоспособном и детском возрасте, что влечет за собой сокращение экономического ущерба от автомобильных аварий и социальную стабильность в обществе, как в текущем периоде времени, так и в обозримом будущем.

**Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы**

Для достижения поставленных целей при реализации подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.  
 Возможные риски реализации подпрограммы:  
- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;  
- рост инфляции выше прогнозного уровня;  
- форс-мажорные обстоятельства.  
 Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района»

**Сведения**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Наименование подпрограммы, наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Подпрограмма 1 «Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | | | | | | |
| **1.** | | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями | **%** | **6** | **8** | **9** |
| **2.** | | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года | **%** | **5** | **8** | **9** |
| **3.** | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснокутского муниципального района Саратовской области. | **км.** | **396,2** | **396,2** | **396,2** |
| **4.** | | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | **шт.** | **1** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 2 «Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | | | | | | |
| **1.** | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями | | **%** | **4** | **7** | **8** |
| **2.** | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года | | **%** | **4** | **7** | **8** |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | |
| начала реализации | окончания реализации | |
|  | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1** «**Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | | | | | | | |
| **Основное мероприятие**   * 1. **Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения**   1.1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  1.1.2.Ремонт дорожной сети  1.1.3.Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов за счет средств областного дорожного фонда    **Основное мероприятие**  **1.2. Содержание дорожной сети**  1.2 Содержание дорог местного пользования | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | 2021 г. | | | 2023 г. | | -сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях к концу 2023 года;  -улучшение обслуживания транспортных направлений; |
| **Подпрограмма 2**  «**Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | | | | | | | |
| Основное мероприятие  2.1. Ремонт дорожной сети | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | 2021 г. | | | 2023 г. | | -сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_»

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности**

**Краснокутского муниципального района»**

| **Наименование** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник)** | **Источники финансирования** | **Объемы финансир-ования, всего тыс. руб.** | **Разбивка по годам** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Программа «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района»** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | Всего по программе | **151815,0** | **46360,770** | **52459,980** | **52994,250** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **151815,0** | **46360,770** | **52459,980** | **52994,250** |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | **Всего** | **142815,0** | **37360,770** | **52459,980** | **52994,250** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **142815,0** | 37360,770 | 52459,980 | 52994,250 |
| Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | **Всего** | **142815,0** | **37360,770** | **52459,980** | **52994,250** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **142815,0** | 37360,770 | 52459,980 | 52994,250 |
| 1.1.1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | Всего | **0,00** | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) |  |  |  |  |
| 1.1.2. Ремонт дорожной сети |  | **Всего** | **136674,4** | **35345,814** | **50363,814** | **50964,814** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **136674,4** | 35345,814 | 50363,814 | 50964,814 |
| 1.1.3.Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дорожной сети | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | **всего** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Содержание дорожной сети | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | Всего | **6140,6** | **2015,0** | **2096,2** | **2029,4** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **6140,6** | 2015,0 | 2096,2 | 2029,4 |
| 1.3.Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района | Всего | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0** | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. | **Всего** | **9000,0** | **9000,0** | **0** | **0** |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Ремонт дорожной сети. | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | 9000,0 | 9000,0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского**

**муниципального района» (на 2021 финансовый год).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **(основного**  **мероприятия,**  **контрольного**  **события)** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Ожидаемый**  **результат**  **реализации**  **мероприятия** | **Срок**  **начала**  **реали-**  **зации** | **Срок**  **окончания**  **реализа-**  **ции (дата**  **контрольного**  **события)** | **Источники**  **финансирования**  **программы,**  **подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий,**  **мероприятий,**  **тыс. руб.** | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | | | | |
| **всего**  **на 2021**  **(финан-**  **совый**  **год)** | **в том числе по кварталам** | | | |
| **I** | **II** | **III** | **IV** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | «**Развитие дорожной деятельности Краснокутского**  **муниципального района»** | **Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района.** | **Сокращение числа дорожно-транспор-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение коли-чества пострадав-ших в дорожно-транспортных**  **происшествиях** | **01.01.**  **2021 г.** | **31.12.**  **2021 г.** | **Всего** | **46360,770** | **7700,0** | **16700,0** | **14700,0** | **7260,770** |
| **Федеральный**  **бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | **46360,770** | **7700,0** | **15700,0** | **15700,0** | **7260,770** |
| **внебюджетные**  **источники (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района»** | **Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района.** | **Сокращение числа дорожно-транспо-ртных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01.2021 г.** | **31.12.**  **2021 г.** | **Всего** | **37360,8** | **5100,0** | **14500,0** | **12800,0** | **4960,8** |
| **Федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **областной**  **бюджет (прогнозно)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | **37360,8** | **5100,0** | **14500,0** | **12800,0** | **4960,8** |
| **внебюджетные**  **источники (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | **Основное мероприятие** «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01.  2021 г. | 31.12.  2021 г. | **Всего** | **35345,8** | **3800,0** | **14500,0** | **12800,0** | **4245,8** |
| Федеральный бюджет | **0,00** |  |  |  |  |
| Областной  бюджет (прогнозно) | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | **0,00** | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01.  2021 г. | 31.12.  2021 г. | **Всего** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной  бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Ремонт дорожной сети | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01.  2021 г. | 31.12.  2021 г. | **Всего** | **35345,8** | **3800,0** | **14500,0** | **12800,0** | **4245,8** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной  бюджет (прогнозно) | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **35345,8** | 3800,0 | 14500,0 | 12800,0 | 4245,8 |
| внебюджетные  источники (прогнозно) | **0** |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 Обеспечение капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных районов за счет средств областного дорожного фонда, ремонт дорожной сети | 01.01.  2021 г. | 31.12.  2021г. | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной  бюджет (прогнозно) | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **0** |  |  |  |  |
| внебюджетные  источники (прогнозно) | **0** |  |  |  |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие** «Содержание дорожной сети» |  |  | **всего** | **2015,0** | **1300,00** | **0,0** | **0,0** | **715,0** |
| Федеральный бюджет | **0,00** |  |  |  |  |
| Областной  бюджет (прогнозно) | **0,00** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **2015,00** | 1300,00 | 0,0 | 0,0 | 715,0 |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | | | | | | | | | | | |
| **2** | **«Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | **Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района** | **Сокращение числа дорожно-транспо-ртных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение коли-чества пострадав-ших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01. 2021 г.** | **31.12. 2021 г.** | **всего** | **9000,0** | **1100,0** | **4500,0** | **2300,00** | **1100,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** |  |  |  |  |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | **0** |  |  |  |  |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | **9000,0** | **1100,0** | **4500,0** | **2300,0** | **1100,0** |
| 2.1 | **Основное мероприятие** «Ремонт автодорожной сети» | Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района | Сокращение числа дорожно-транспорт-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.  Сокращение коли-чества пострадав-ших в дорожно-транспортных происшествиях | 01.01. 2021 г. | 31.12. 2021 г. | **всего** | **9000,0** | **1100,0** | **4500,0** | **2300,0** | **1100,0** |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  |
| Областной  бюджет (прогнозно) | **0** |  |  |  |  |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **9000,0** | 1100,0 | 4500,0 | 2300,0 | 1100,0 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского**

**муниципального района» (на 2022 финансовый год).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **(основного**  **мероприятия,**  **контрольного**  **события)** | **Ответст-**  **венный**  **исполни-**  **тель** | **Ожидаемый**  **результат**  **реализации**  **мероприятия** | **Срок**  **начала**  **реали-**  **зации** | **Срок**  **окончания**  **реализа-**  **ции (дата**  **контрольного**  **события)** | **Источники финансирования программы,**  **подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий,**  **мероприятий,**  **тыс. руб.** | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | | | | | | | | |
| **всего**  **на 2022**  **(финан-**  **совый**  **год)** | | **в том числе по кварталам** | | | | | | |
| **I** | | **II** | | **III** | | **IV** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | |
|  | «**Развитие дорожной деятельности Краснокутского**  **муниципального района на 2022год»** | **Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района.** | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01.**  **2022 г.** | **31.12.**  **2022 г.** | **Всего** | **52460,0** | | **8800,0** | | **18500,0** | | **16200,0** | | **8960,0** |
| **Федеральный бюджет** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | **52460,0** | | **8800,0** | | **18500,0** | | **16200, 0** | | **8960,0** |
| **Внебюджетные**  **источники**  **(прогнозно)** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2022 год»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2022год»** | **Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района.** | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01. 2022 г.** | **31.12.**  **2022 г.** | **Всего** | | **52460,0** | | **8800,0** | | **18500,0** | **16200,0** | | **8960,0** | | | |
| **Федеральный бюджет** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **52460,0** | | **8800,0** | | **18500,0** | **16200,0** | | **8960,0** | | | |
| **Внебюджетные**  **источники (прогнозно)** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие** Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | **Всего** | | **50363,8** | | **7500,0** | | **18500,0** | **16200,0** | | **8163,8** | | | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | | **50363,8** | | **7500,0** | | **18500,0** | **16200,0** | | **8163,8** | | | |
| внебюджетные  источники (прогнозно) | | 0 | |  | |  |  | |  | | | |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. |  | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | **Всего** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| 1.1.2. Ремонт дорожной сети | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г | **Всего** | | **50363,8** | | **7500,0** | | **18500,0** | **16200,0** | | **8163,8** | | | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **50363,8** | | 7500,0 | | 18500,0 | 16200,0 | | 8163,8 | | | |
| 1.2 | **Основное мероприятие** «Содержание дорожной сети» | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г | **всего** | | **2096,2** | | **1300,00** | | **0,0** | **0,0** | | **796,2** | | | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **2096,2** | | **1300,00** | | **0,0** | **0,0** | | **796,2** | | | |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **2** | **«Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | **Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района** | **Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение коли-чества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях** | **01.01. 2022 г.** | **31.12. 2022 г.** | **Всего** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | |
| **Федеральный бюджет** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие** «Ремонт автодорожной сети » | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района. | Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, связанных с дорожными условиями.  Сокращение количества пострадавших в дорож-но-транспортных происшествиях | 01.01. 2022 г. | 31.12. 2022 г. | **Всего** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** | | | |
| Федеральный бюджет | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | | **0** | |  | |  |  | |  | | | |
| Внебюджетные  источники (прогнозно) | | 0 | |  | |  |  | |  | | | |

Приложение № 6 к муниципальной программе

«Развитие дорожной деятельности Краснокутского

муниципального района от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Развитие дорожной деятельности Краснокутского**

**муниципального района» (на 2023 финансовый год).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N**  **п/п** | **Наименование**  **(основного**  **мероприятия,**  **контрольного**  **события)** | | **Ответст-**  **венный**  **исполни-**  **тель** | **Ожидаемый**  **результат**  **реализации**  **мероприятия** | **Срок**  **начала**  **реали-**  **зации** | **Срок**  **окончания**  **реализа-**  **ции (дата**  **контрольного**  **события)** | **Источники финансиро-вания программы,**  **подпрограмм,**  **основных**  **мероприятий,**  **мероприятий,**  **тыс. руб.** | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | | | | | | |
| **всего**  **на 2023**  **(финан-**  **совый**  **год)** | **в том числе по кварталам** | | | | | |
| **I** | **II** | **III** | | **IV** | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
|  | «**Развитие дорожной деятельности Краснокутского**  **муниципального района»** | |  | **Сокращение числа дорожно-транспорт-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспорт-ных происшествиях** | **01.01.**  **2023 г.** | **31.12.**  **2023 г.** | **всего** | **52994,2** | **9400,0** | **16800,0** | **14500,0** | | **12294,2** | |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | | **0** | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | **52994,2** | **9400,0** | **16800,0** | **14500,0** | | **12294,2** | |
| **внебюджетные**  **источники (прогнозно)** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | | **0** | |
| **Подпрограмма 1 "Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2023 год»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **"Ремонт автомобильных дорог местного значения на территории Краснокутского муниципального района на 2021год»** | **Начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства** | | **Сокращение числа дорожно-транспорт-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспорт-ных происшествиях** | **01.01.2023 г.** | **31.12.**  **2023 г.** | **Всего** | **52994,2** | **9400,0** | **16800,0** | **14500,0** | **12294,2** | | |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | **52994,2** | **9400,0** | **16800,0** | **14500,0** | **12294,2** | | |
| **внебюджетные**  **источники (прогнозно)** | **0** | **0,0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 1.1. | **Основное мероприятие** «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  | |  | 01.01.  2023 г. | 31.12.  2023 г. | **Всего** | **50964,8** | **8150,0** | **16800,0** | **14500,0** | **11514,8** | | |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | **0** |  |  |  |  | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района (софинансирование) | **0** |  |  |  |  | | |
|  | 1.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | |  | 01.01.  2023 г. | 31.12.  2023 г. | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | **0** |  |  |  |  | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **0** |  |  |  |  | | |
| 1.1.2. Ремонт дорожной сети | 01.01.  2023 г. | 31.12.  2023 г. | **Всего** | **50964,8** | **8150,0** | **16800,0** | **14500,0** | **11514,8** | | |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | **0** |  |  |  |  | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **50964,8** | 8150,0 | 16800,0 | 14500,0 | 11514,8 | | |
| внебюджетные  источники (прогнозно) | **0** |  |  |  |  | | |
| 1.2 | **Основное мероприятие** «Содержание дорожной сети» | 01.01.  2023 г. | 31.12.  2023 г. | **Всего** | **2029,4** | **1250,0** | **0,0** | **0,0** | **779,4** | | |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  | | |
| Областной  бюджет (прогнозно) | **0** |  |  |  |  | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **2029,4** | **1250,0** | **0,0** | **0,0** | **779,4** | | |
| внебюджетные  источники (прогнозно) | 0 |  |  |  |  | | |
| **Подпрограмма 2 "Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **«Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений»** | **Главы муниципальных образований Краснокутского муниципального района** | | **Сокращение числа дорожно-транспо-ртных происшествий, связанных с дорожными условиями.**  **Сокращение коли-чества пострадав-ших в дорожно-транспорт-ных происшествиях** | **01.01. 2023 г.** | **31.12. 2023 г.** | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Федеральный бюджет** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Областной**  **бюджет (прогнозно)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| **Бюджет Краснокутского муниципального района** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 2.1 | **Ремонт автодорожной сети в муниципальных образованиях района** |  | | Сокращение числа дорожно-транспорт-ных происшествий, связанных с дорожными условиями.  Сокращение количе-ства пострадавших в дорожно-транспорт-ных происшествиях | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| Федеральный бюджет | **0** |  |  |  |  | | |
| Областной бюджет (прогнозно) | **0** |  |  |  |  | | |
| Бюджет Краснокутского муниципального района | **0** |  |  |  |  | | |
|  |  | внебюджетные  источники (прогнозно) | 0 |  |  |  |  | | |