приложение №4к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2020 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответст-  венный  исполни-  тель | Ожида-  емый  резуль-  тат  реали-  зации  меро-  приятия | Срок  начала  реали-  зации | Срок  окончания  реализа-  ции (дата  контрольного  события) | Источники  финансирова-  ния программы,  подпрограмм,  основных  мероприятий,  мероприятий,  тыс. руб. | Объем финансового  обеспечения  (тыс. руб.) | | | | |
| всего  на  2020  (финан-  совый  год) | в том числе  по кварталам | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексное  благоустройство  территорий  МО г. Красный  Кут Саратовской  области» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.  2020 г. | 31.12.  2020 г. | **всего** | **8850,0** | **2220,0** | **3065,0** | **1865,0** | **1700,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **8850,0** | **2220,0** | **3065,0** | **1865,0** | **1700,0** |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уличное освещение | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучше-ние комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.  2020 г. | 31.12.  2020 г. | **всего** | **3650,0** | **1200,0** | **890,0** | **710,0** | **850,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **3650,0** | **1200,0** | **890,0** | **710,0** | **850,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение |  |  |  |  |  | 2800,0 | 900,0 | 600,0 | 500,0 | 800,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией |  |  |  |  |  | 700,0 | 300,0 | 220,0 | 130,0 | 50,0 |
| 1.1.3. | Освещение, приобретение и установка фонарных опор по ул. Лермонтова -10 опор, ул. Саратовская – пр. Победы от ул. Рабочая до Мельничной – 6 опор, ул. Пролетарская от ул. Куйбышева до пр. Победы – 9 опор**, всего 25 опор** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукцион |  |  |  |  | 150,0 |  | 70,0 | 80,0 | - |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1. 2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  2.Совершенствование эстетического состояния территории города;  3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;  4.Создание зелёных зон для отдыха горожан;  5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.  2020 г. | 01.10.2020. | **всего** | **450,0** | **0** | **345,0** | **105,0** |  |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **450,0** | **0** | **345,0** | **105,0** |  |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут |  |  |  |  |  | 450,0 | 0 | 345,0 | 105,0 |  |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.3 | Содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Благоустройство кладбищ | 01.01.  2020 г. | 31.12.  2020 г. | **всего** | **500,0** | **0** | **400,0** | **100,0** |  |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0** | **0** | **400,0** | **100,0** |  |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ |  |  |  |  |  | 500,0 | 0 | 400,0 | 100,0 |  |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4. | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.  2020 г. | 31.12.  2020 г. | **всего** | **4250,0** | **1020,0** | **1430,0** | **950,0** | **850,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4250,0** | **1020,0** | **1430,0** | **950,0** | **850,0** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченных на основе аукционов |  |  |  |  | 130,0 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.4.2 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченных на основе аукционов |  |  |  |  | 200,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки |  | Для решения задач по реализации законных прав и свобод граждан, обеспечение санитарноэпидемиологического и ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и животных. |  |  |  | 300,0 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.4 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы |  | Выполнение работ по повышению уровня благоуст-ройства терри-торий г. Красный Кут – организо-ванная уборка и вывоз мусора с территории города, ликви-дация не санкцио-нированных сва-лок, повышение эффективности общественных работ, привле--чение жителей населенных пунк-тов к участию в благоустройстве города. |  |  |  | 2370,0 | 170,0 | 1000,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.4.5 | Мероприятия по проведению дерратизации в местах скопления санкционированного ТБО | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченных на основе аукционов |  |  |  |  | 400,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.6 | Спил деревьев |  |  |  |  |  | 200,0 | 0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.7 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий |  | Проводится работа по очистке водоотводных канав. |  |  |  | 150,0 | 100,0 | 0 | 0 | 50,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.48 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут |  | Проведение мероприятия по благоустройству места отдыха граждан г. Красный Кут на берегу водного объекта реки Еруслан |  |  |  | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Установка памятника ко дню 75 годовщины Великой отечественной войне |  |  |  | 150,0 | 150,0 | - | - | - |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | В связи с реализацией программы «Формирование комфортно-городской среды» |  |  |  | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

приложение № 5 к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2021 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответст-  венный  исполни-  тель | Ожида-  емый  резуль-  тат  реали-  зации  меро-  приятия | Срок  начала  реали-  зации | Срок  окончания  реализа-  ции (дата  контрольного  события) | Источники  финансирова-  ния программы,  подпрограмм,  основных  мероприятий,  мероприятий,  тыс. руб. | Объем финансового  обеспечения  (тыс. руб.) | | | | |
| всего  на  2021  (финан-  совый  год) | в том числе  по кварталам | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексное  благоустройство  территорий  МО г. Красный  Кут Саратовской  области на  2020-2022 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **всего** | **12736,0** | **2901,0** | **4600,0** | **2710,0** | **2525,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **12736,0** | **2901,0** | **4600,0** | **2710,0** | **2525,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уличное освещение | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.  2021 г. | 31.12.  2021 г. | **всего** | **4666,04к** | **1266** | **1150,0** | **1150,0** | **1100,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4666,0** | **1266** | **1150,0** | **1150,0** | **1100,0** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение |  |  |  |  |  | 2700,0 | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией |  |  |  |  |  | 1466,0 | 366,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
| 1.1.3. | Освещение, приобретение и установка фонарных опор по ул. Лермонтова -10 опор, ул. Саратовская – пр. Победы от ул. Рабочая до Мельничной – 6 опор, ул. Пролетарская от ул. Куйбышева до пр. Победы – 9 опор**, всего 25 опор** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукцион |  |  |  |  | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | - |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1. 2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  2.Совершенствование эстетического состояния территории города;  3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;  4.Создание зелёных зон для отдыха горожан;  5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.  2021 г. | 31.12.  2021 г. | **всего** | **950,0** | **0** | **700,0** | **150,0** | **100,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **950,0** | **0** | **700,0** | **150,0** | **100,0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут |  |  |  |  |  | 950,0 | 0 | 700,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.3 | Содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Благоустройство кладбищ | 01.01.  2021 г. | 31.12.  2021 г. | **всего** | **800,0** | **0** | **600,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **800,0** | **0** | **600,0** | **100,0** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ |  |  |  |  |  | 800,0 | 0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4. | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.  2021 г. | 31.12.  2021 г. | **всего** | **6320,0** | **1635,0** | **2150,0** | **1310,0** | **1225,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **6320,0** | **1635** | **2150,0** | **1310,0** | **1225,0** |
| 1.4.1 | Мероприятия по проведению дератизации в муниципальном образовании г. Красный Кут. В связи с целью профилактики всплеска заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные |  |  |  |  | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.4.2 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм |  | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм |  |  |  | 450,0 | 0 | 250,0 | 200,0 | 0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.3 | Отлов и содержание безнадзорных животных |  | Для решения задач по реализации законных прав и свобод граждан, обеспечение санитарноэпидемиологического и ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и животных. |  |  |  | 150,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.4 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы |  | Выполнение работ по повышению уровня благоуст-ройства терри-торий г. Красный Кут – организо-ванная уборка и вывоз мусора с территории города, ликви-дация не санкцио-нированных сва-лок, повышение эффективности общественных работ, привле--чение жителей населенных пунк-тов к участию в благоустройстве города. |  |  |  | 3720,0 | 1110,0 | 1200,0 | 710,0 | 700,0 |
| 1.4.5 | Рекукльтивация свалки |  |  |  |  |  | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.6 | Спил деревьев |  |  |  |  |  | 300,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.7 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий |  | Проводится работа по очистке водоотводных канав. |  |  |  | 300,0 | 200,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.48 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут |  | Проведение мероприятия по благоустройству места отдыха граждан г. Красный Кут на берегу водного объекта реки Еруслан |  |  |  | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |

приложение № 6 к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2022 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответст-  венный  исполни-  тель | Ожида-  емый  резуль-  тат  реали-  зации  меро-  приятия | Срок  начала  реали-  зации | Срок  окончания  реализа-  ции (дата  контрольного  события) | Источники  финансирова-  ния программы,  подпрограмм,  основных  мероприятий,  мероприятий,  тыс. руб. | Объем финансового  обеспечения  (тыс. руб.) | | | | |
| всего  на  2021  (финан-  совый  год) | в том числе  по кварталам | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексное  благоустройство  территорий  МО г. Красный  Кут Саратовской  области на  2020-2022 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | **всего** | **12736,0** | **2901** | **4600** | **2710** | **2525,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **12736,0** | **2901** | **4600** | **2710** | **2525,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уличное освещение | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | **всего** | **4666,0** | **1266** | **1150,0** | **1150** | **1100** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4666,0** | **1266** | **1150,0** | **1150** | **1100** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение |  |  |  |  |  | 2700,0 | 800,0 | 600,0 | 600,0 | 700,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией |  |  |  |  |  | 1466,0 | 366,0 | 350,0 | 350,0 | 400,0 |
| 1.1.3. | Освещение, приобретение и установка фонарных опор по ул. Лермонтова -10 опор, ул. Саратовская – пр. Победы от ул. Рабочая до Мельничной – 6 опор, ул. Пролетарская от ул. Куйбышева до пр. Победы – 9 опор**, всего 25 опор** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукцион |  |  |  |  | 500,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | - |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1. 2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  2.Совершенствование эстетического состояния территории города;  3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;  4.Создание зелёных зон для отдыха горожан;  5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | **всего** | **950,0** | **0** | **700,0** | **150,0** | **100,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **950,0** | **0** | **700,0** | **150,0** | **100,0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут |  |  |  |  |  | 950,0 | 0 | 700,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.3 | Содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Благоустройство кладбищ | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | **всего** | **800,0** | **0** | **600,0** | **100,0** | **100,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **800,0** | **0** | **600,0** | **100,0** | **100,0** |
|  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ |  |  |  |  |  | 800,0 | 0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4. | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.  2022 г. | 31.12.  2022 г. | **всего** | **6320,0** | **1635,0** | **2150,0** | **1310,0** | **1225,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **6320,0** | **1635,0** | **2150,0** | **1310,0** | **1225,0** |
| 1.4.1 | Мероприятия по проведению дератизации в муниципальном образовании г. Красный Кут. В связи с целью профилактики всплеска заболевания геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные |  |  |  |  | 100,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1.4.2 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм |  | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм |  |  |  | 450,0 | 0 | 250,0 | 200,0 | 0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.3 | Отлов и содержание безнадзорных животных |  | Для решения задач по реализации законных прав и свобод граждан, обеспечение санитарноэпидемиологического и ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и животных. |  |  |  | 150,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.4 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы |  | Выполнение работ по повышению уровня благоуст-ройства терри-торий г. Красный Кут – организо-ванная уборка и вывоз мусора с территории города, ликви-дация не санкцио-нированных сва-лок, повышение эффективности общественных работ, привле--чение жителей населенных пунк-тов к участию в благоустройстве города. |  |  |  | 3720,0 | 1110,0 | 1200,0 | 710,0 | 700,0 |
| 1.4.5 | Рекукльтивация свалки |  |  |  |  |  | 1000,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.6 | Спил деревьев |  |  |  |  |  | 300,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.4.7 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий |  | Проводится работа по очистке водоотводных канав. |  |  |  | 300,0 | 200,0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | Контрольное  событие |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x |
| 1.48 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут |  | Проведение мероприятия по благоустройству места отдыха граждан г. Красный Кут на берегу водного объекта реки Еруслан |  |  |  | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |