приложение №4к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2022 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексное  благоустройство  территорий  МО г. Красный  Кут Саратовской  области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **10434,45**  **10434,45** | **4008,8**  **4008,8** | **4387,1**  **4387,1** | **1280,0**  **1280,0** | **758,55**  **758,55** |
| 1.1 | Уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4939,65**  **4939,65** | **1850,1**  **1850,1** | **1400,0**  **1400,0** | **930,0**  **930,0** | **758,55**  **758,55** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **2438,55**  **2438,55** | **600,0**  **600,0** | **650,0**  **650,0** | **680,0**  **680,0** | **508,55**  **508,55** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0**  **1000,0** | **250,0**  **250,0** | **250,0**  **250,0** | **250,0**  **250,0** | **250,0**  **250,0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1501,1**  **1501,1** | **1000,1**  **1000,1** | **501,0**  **501,0** | **0**  **0** | **0**  0 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  2.Совершенствование эстетического состояния территории города;  3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;  4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **689,0**  **689,0** | **0**  **0** | **689,0**  **689,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **689,0**  **689,0** | **0**  **0** | **689,0**  **689,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4305,8**  **4305,8** | **2158,7**  **2158,7** | **1797,1**  **1797,1** | **350,0**  **350,0** | **0**  **0** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0**  **100,0** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **350,0**  **350,0** | **350,0**  **350,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **597,1**  **597,1** | **0**  **0** | **597,1**  **597,1** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0**  **600,0** | **300,0**  **300,0** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **200,0**  **200,0** | **200,0**  **200,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0**  **100,0** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0**  **150,0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0**  **1000,0** | **350,0**  **350,0** | **300,0**  **300,0** | **350,0**  **350,0** | **0**  **0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **608,7**  **608,7** | **608,7**  **608,7** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |

приложение № 5 к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2023 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексное  благоустройство  территорий  МО г. Красный  Кут Саратовской  области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **12209,7**  **12209,7** | **4149,4**  **4149,4** | **5539,3**  **5539,3** | **1521,0**  **1521,0** | **1000,0**  **1000,0** |
| 1.1 | Уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **5922,0**  **5922,0** | **2030,0**  **2030,0** | **1371,0**  **1371,0** | **1521,0**  **1521,0** | **1000,0**  **1000,0** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **3642,0**  **3642,0** | **900,0**  **900,0** | **871,0**  **871,0** | **871,0**  **871,0** | **1000,0**  **1000,0** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **980,0**  **980,0** | **480,0**  **480,0** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1300,0**  **1300,0** | **650,0**  **650,0** | **0**  **0** | **650,0**  **650,0** | 0  0 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  2.Совершенствование эстетического состояния территории города;  3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;  4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **550,0**  **550,0** | **0**  **0** | **550,0**  **550,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **550,0**  **550,0** | **0**  **0** | **550,0**  **550,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **700,0**  **700,0** | **0**  **0** | **700,0**  **700,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **700,0**  **700,0** | **0**  **0** | **700,0**  **700,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **5037,7**  **5037,7** | **2119,4**  **2119,4** | **2918,3**  **2918,3** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **450,0**  **450,0** | **0**  **0** | **450,0**  **450,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0**  **300,0** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **568,4**  **568,4** | **0**  **0** | **568,4**  **568,4** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0**  **300,0** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **250,0**  **250,0** | **250,0**  **250,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0**  **150,0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0**  **150,0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **500,0**  **500,0** | **500,0**  **500,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1649,9**  **1649,9** | **0**  **0** | **1649,9**  **1649,9** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **469,4**  **469,4** | **469,4**  **469,4** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |

приложение № 6 к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2024 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответственный  исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограммы, основных мероприятий, мероприятий тыс.руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | |
| Всего на 2022 (финансовый год) | В том числе по кварталам | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексное  благоустройство  территорий  МО г. Красный  Кут Саратовской  области» | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **12755,0**  **12755,0** | **4299,0**  **4299,0** | **4455,4**  **4455,4** | **2000,6**  **2000,6** | **2000,0**  **2000,0** |
| 1.1 | Уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **6449,6**  **6449,6** | **2149,0**  **2149,0** | **1300,0**  **1300,0** | **2000,6**  **2000,6** | **1000,0**  **1000,0** |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4099,0**  **4099,0** | **1099,0**  **1099,0** | **1000,0**  **1000,0** | **1000,0**  **1000,0** | **1000,0**  **1000,0** |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1000,0**  **1000,0** | **400,0**  **400,0** | **300,0**  **300,0** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **1350,6**  **1350,6** | **650,0**  **650,0** | **0**  **0** | **700,6**  **700,6** | 0  0 |
| 1.2 | Озеленение | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  2.Совершенствование эстетического состояния территории города;  3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;  4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0**  **600,0** | **0**  **0** | **600,0**  **600,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0**  **600,0** | **0**  **0** | **600,0**  **600,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.3 | Содержание мест захоронений | Отдел ЖКХ, управления архитектуры строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **770,0**  **770,0** | **0**  **0** | **770,0**  **770,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **770,0**  **770,0** | **0**  **0** | **770,0**  **770,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **4935,4**  **4935,4** | **2150,0**  **2150,0** | **1785,4**  **1785,4** | **0**  **0** | **1000,0**  **1000,0** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **535,4**  **535,4** | **0**  **0** | **535,4**  **535,4** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0**  **100,0** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **2800,0**  **2800,0** | **800,0**  **800,0** | **1000,0**  **1000,0** | **0**  **0** | **1000,0**  **1000,0** |
| 1.4.5 | Спил и опиловка деревьев | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **300,0**  **300,0** | **300,0**  **300,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **200,0**  **200,0** | **200,0**  **200,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **100,0**  **100,0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дератизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **150,0**  **150,0** | **150,0**  **150,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **600,0**  **600,0** | **600,0**  **600,0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **Всего**  **Бюджет МО г. Красный Кут** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** | **0**  **0** |