приложение №4к муниципальной программе «Комплексное

благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2021 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  (основного  мероприятия,  контрольного  события) | Ответст-  венный  исполни-  тель | Ожида-  емый  резуль-  тат  реали-  зации  меро-  приятия | Срок  начала  реали-  зации | Срок  окончания  реализа-  ции (дата  контрольного  события) | Источники  финансирова-  ния программы,  подпрограмм,  основных  мероприятий,  мероприятий,  тыс. руб. | Объем финансового  обеспечения  (тыс. руб.) | | | | |
| всего  на  2021  (финан-  совый  год) | в том числе  по кварталам | | | |
| I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | "Комплексное  благоустройство  территорий  МО г. Красный  Кут Саратовской  области» | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.  2021 г. | 31.12.  2021 г. | **всего** | **16207,118** | **3019,569** | **3184,208** | **3852,921** | **6150,42** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **16207,118** | **3019,569** | **3184,208** | **3852,921** | **6150,42** |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уличное освещение | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток | 01.01.  2021г. | 31.12.  2021 г. | **всего** | **5746,096** | **2053,900** | **1713,763** | **501,165** | **1477,268** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **5746,096** | **2053,900** | **1713,763** | **501,165** | **1477,268** |
|  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 2561,526 | 1118,078 | 691,118 | 501,165 | 251.165 |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией, аренда опор | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 1547,878 | 673.9 | 559,624 | 0 | 314,354 |
| 1.1.3 | Освещение, приобретение и установка фонарных опор по ул. Лермонтова -10 опор, ул. Саратовская – пр. Победы от ул. Рабочая до Мельничной – 6 опор, ул. Пролетарская от ул. Куйбышева до пр. Победы – 9 опор**, всего 25 опор,** приобретение светильников | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 1636,692 | 261,922 | 463,021 | 0 | 911,749 |
| 1. 2 | Озеленение | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;  2.Совершенствование эстетического состояния территории города;  3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений;  4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.  2021 г. | 01.10.2021. | **всего** | **902,41** | **0** | **300,0** | **200,0** | **402,41** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **902,41** | **0** | **300,0** | **200,0** | **402,41** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 902,41 | 0 | 300,0 | 200,0 | 402,41 |
| 1.3 | Содержание мест захоронения | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **726,618** | **0** | **228,38** | **360,438** | **137,8** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 726,618 | 0 | 228,38 | 360,438 | 137,8 |
| 1.4. | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  | 01.01.  2021 г. | 31.12.  2021г. | **всего** | **8831,994** | **965,669** | **942,065** | **2791,318** | **4132,942** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут** | **8831,994** | **965,669** | **942,065** | **2791,318** | **4132,942** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 1360,0 | 0 | 100,0 | 300,0 | 960,0 |
| 1.4.2 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Строитель-ство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Для решения задач по реализации законных прав и свобод граждан, обеспечение санитарноэпидемиологического и ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и животных. |  |  |  | 1184,615 | 0 | 100,0 | 150,0 | 934,615 |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней, уборка и вывоз снега, выполнение работ по покраске бордюров и уборке мусора | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Выполнение работ по повышению уровня благоуст-ройства терри-торий г. Красный Кут – организо-ванная уборка и вывоз мусора с территории города, ликви-дация не санкцио-нированных сва-лок, повышение эффективности общественных работ |  |  |  | 2462,079 | 957,269 | 342,065 | 464,418 | 698,327 |
| 1.4.5 | Спил, опиловка деревьев | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Для преобретения эстетического вида города |  |  |  | 776,9 |  | 0 | 776,9 | 0 |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Для предотвращения стихийных бедствий, наводнений |  |  |  | 200,0 | 0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Проведение мероприятия по благоустройству места отдыха граждан г. Красный Кут на берегу водного объекта реки Еруслан |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дерратизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | В целях предотвращения всплеска мышиной лихорадки |  |  |  | 102,6 | 2,6 | 100,0 | 0 | 0 |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ с Верхний Еруслан, ремонт памятников | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | К дню празднования годвщины Великой отечественной войне |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследвательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка баннеров, разработка 3 Д визуализации территории площади им. Ленина МО г. Красный Кут, приобретение и поставка детского оборудования | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | В связи с реализацией программы «Комфортно-городская среда», для участия в конкурсе «Ветер степей» |  |  |  | 1105,8 | 5,8 | 200,0 | 900,0 | 0 |
| 1.4.11 | Работы по установке уличного спортивного оборудования и детской игровой площадке в Первом спортивном парке, благоустройство дворовых территорий на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 100,0  1500,0 | 0  0 | 0  0 | 100,0  0 | 0  1500,0 |
| 1.5 | Мероприятия по предупрежденю распространения коронавирусной инфекции | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов | В связи с пандемией корона  Вирус  ной инфек  ции | 01.01.  2021г. | 31.12.2021 | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет МО Г. Красный Кут** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 608,7 | 0 | 608,7 | 0 | 0 |