Приложение к постановлению «Овнесении изменений в постановление

администрации Краснокутского муниципального района Саратовской

области от 09.01.2020 года № 01 «Об  утверждении

муниципральной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры МО г. Красный  Кут»

Паспорт

| Наименование муниципальной программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района Саратовской области (далее программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципаль- ной программы | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комите- та архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов, конкурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | -развитие современности и эффективности транспортной инфраструктуры; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплекса безопасности и устойчивости транспортной системы; -создание условий для управления транспортным спросом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | -безопасность, качество и эффективность транспортно- го обслуживания населения Краснокутского муниципального района Саратовской области; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в в соответствии с нормативами градостроительно- го проектирования Краснокутского муниципального района; - эффективность функционирования действующей транспорт- ной инфраструктуры; - устройство и монтаж остановочных павильонов; - приобретение документов строгой отчетности для нужд администрации Краснокутского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. целевые показатели развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе, показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения; 2.увеличение количества маршрутов общественного автомобильного транспорта; 3.увеличение количества остановочных пунктов для удобства населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020-2030 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 202 0 год | 202 1 год | 202 2 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 202 7 год | 202 8 год |  | 202 9 год |  | 2030 год |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет МО г. Красный Кут | 1700,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности систе- мы транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Грузовые и пассажирские перевозки в муниципальном образовании г. Красный Кут осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые пассажирские перевозки осуществляются ИП «Романова О. А.» (7 автобусов), ИП  «Федюкин В.А.» (1автобус), ИП «Гадоев С.Н.» (1 автобус)  и ООО «Властелин» (8 автобусов).

1.2. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения состоит из дорог V категории, предназначенных не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией согласно муниципального контракта. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Строительство новых автомобильных дорог не производилось более 15 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих капитального  ремонта.

Дорожная сеть представлена дорогами межмуниципального и регионального значения, дорогами местного значения, лесными и полевыми дорогами.

Общая протяжённость дорожной сети Краснокутского муниципального района составляет 597 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.

1.3. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

## Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района неразрывно связано с развитием транспортной инфраструктуры Саратовской области и направлено на повышение жизненного уровня населения, обеспечение экономического роста и социальной стабильности.

Достижение этой цели обеспечивается:

- развитием сети муниципальных и региональных автомобильных дорог на территории района;

- интеграцией автомобильных дорог района в единую автодорожную сеть Саратовской области;

- развитием автомобильного, железнодорожного транспорта;

- развитием дорожного сервиса;

- совершенствованием организации пригородных и междугородных перевозок;

- обеспечением координации работы всех видов транспорта при выполнении грузовых и пассажирских перевозок.

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Краснокутского муниципального района транспортная инфраструктура представлена железнодорожным, автомобильным транспортом.

2.2. Железнодорожный транспорт

По территории Краснокутского муниципального района проходит железнодорожная линия с. Пушкино – с. Палассовка и с. Пушкино- с. Александров Гай.

Общая протяженность железнодорожной линии на территории района составляет около 108 км. На территории МО города Красный Кут на улице Вокзальной расположен железнодорожный вокзал. С данного железнодорожного вокзала можно сесть на поезда дальнего следования и  пригородный поезд. Также на территории МО г. Красный Кут имеется разветвленная сеть железнодорожных путей подходящая к предприятиям (Краснокутский элеватор, СПСК «Союз»).

2.3. Автомобильные дороги

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период внешняя дорожная сеть Краснокутского муниципального района представлена автомобильными дорогами общего пользования регионального и местного (районного) значения.

Основной автодорогой на территории района является региональная автодорога «Урбах – Ждановка – Новоузенск – Александрово-Гай» и автоподъезд «Ждановка- г. Красный Кут» от  автодороги «Урбах – Ждановка – Новоузенск – Александрово-Гай» . Дорога обеспечивает связь муниципального образования МО г. Красный Кут и Краснокутского муниципального района  с областным центром г. Саратовом и смежными поселениями.

Прочие дороги регионального значения обеспечивают связь между населенными пунктами в пределах муниципального образования.

Все дороги регионального значения на территории Краснокутского муниципального района имеют усовершенствованное покрытие.

Автодороги местного значения обеспечивают транспортные связи с малонаселенными поселениями и представляют собой дороги с усовершенствованным покрытием и грунтовые дороги.

По данным Комитета по дорожно-транспортному строительству и эксплуатации дорог области на территории Краснокутского муниципального района  на автодорогах регионального значения находится 4 автодорожных моста.

Помимо указанных региональных мостов в районе 4 моста муниципального значения.

2.4. Автомобильный транспорт

Грузовые и пассажирские перевозки в Краснокутского муниципального района осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

Массовые пассажирские перевозки осуществляются ИП «Романова О.А.», которое насчитывает  7 автобусов.

Основные показатели пассажирских перевозок ИП «Романова О.А.» По территории Краснокутского муниципального района проходят внутригородской, пригородные и междугородние автобусные маршруты, которые осуществляются компаниями ИП «Романова О.А.», ООО «Властелин», ИП «Гадоев С.Н.», ИП «Федюкин В.А.». Основные характеристики маршрутов приведены в таблице 5.

Предприятия автосервиса в городе представлены автозаправочными станциями и станциями технического обслуживания.

На территории Краснокутского муниципального района  находится две газовые автозаправочные станции (с. Ждановка, МО г. Красный Кут) и  шесть бензиновых автозаправочных станций.

СТО представляют собой мелкие авторемонтные мастерские, не оборудованы современным диагностическим и ремонтным оборудованием и нуждаются в коренной модернизации.

В соответствии со «Схемой территориального планирования Краснокутского муниципального района» в г. Красный Кут намечается строительство сервисного центра, включающего станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку.

2.5. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть МО г. Красный Кут имеет исторически сложившуюся сложную схему, что во многом определено рельефом и гидрогеологическими условиями местности.

Въезд в город со стороны областного центра г. Саратова осуществляется по ул. Придорожной, которая вместе с улицами Рабочей, Краснокутской, Вокзальной, Комсомольской, Маяковской  относится к магистралям общегородского значения.

2.6. Внутригородской пассажирский транспорт

Следует также отметить, что при интервалах движения автобусов более 60 минут, что характерно для небольших населенных пунктов, целесообразно установить и неукоснительно соблюдать четкий график отправления автобусов от конечных остановок. Практика показывает, что эта мера увеличивает привлекательность общественного транспорта в результате сокращения времени ожидания автобусов на остановках, повышает транспортную подвижность населения жилых районов с низкой плотностью застройки на 40 - 50%.

Ремонт по дорогам производится по муниципальной программе «Развитие дорожной деятельности Краснокутского муниципального района на 2019-2022 годы»

Общая площадь Краснокутского муниципального района составляет 39 216,24 га и  включает участки, занятые преимущественно землями сельскохозяйственного назначения, землями населенных пунктов и производственными.

На территории Краснокутского муниципального района расположено 12 муниципальных образований.

Данная Программа направлена на повышение уровня развитие транспортной инфраструктуры:

- безопасность, качество  и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Краснокутского муниципального района;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры  для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснокутского муниципального района;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры;

- устройство остановочных павильонов;

- приобретение документов строгой отчетности для нужд администрации Краснокутского муниципального района.

## Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Состав целевых показателей программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач, определенных программой (Приложение 1.)

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и предусматривает возможность их корректировки в случае потери информативности показателя.

Особенностью целевых показателей является не только их количественные характеристик, но и качественные, связанные со спецификой муниципальной программы.

Раздел 4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

4.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории Краснокутского муниципального района. С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

4.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

4.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития дорожной сети муниципального образования в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

4.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

4.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения. Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

4.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

## Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1.  С учетом сложившейся экономической ситуации, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2. Мероприятия по развитию сети дорог Краснокутского муниципального района

Рекомендуемый вариант развития автодорожной сети района предусматривает строительство, капитальный ремонт и реконструкцию автодорог; повышение безопасности дорожного движения.

Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий, предусмотрено при наличии разработанной и принятой в муниципальной программе «Комплексное   благоустройство   территорий МО г. Красный Кут Саратовской области»,  а также решений о выделении средств местного бюджета на финансирование мероприятий по благоустройству территорий МО  г. Красный Кут для устройства остановочных павильонов.

Установка по заявлениям жителей остановочных павильонов по адресам:

- с. Верхнй Еруслан около конторы;

2 на пересечении улиц Маяковского и улиц Степной;

3.п. Загородный;

4.на пересечении улиц Рабочая и Вокзальная;

5.на пересечении улиц Московская и Вокзальная;

6.п. Семенной около магазина.

В ходе проверки Старшим государственным инспектором 28.06.2019 года было проведено выборочное обследование автобусных маршрутов улично-дорожной сети. При обследовани улично-дорожной сети было выявлено, что по (ул. Армейская, Маяковского, Вокзальная, Рабочая) выявлено:

остановочные пункты общественного транспорта не имеют указателей, определяющие место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров, на которых размещена следующая информация:

а) условное обозначение транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа;

б) наименование остановочного пункта;

в) номера маршрутов регулярных превозок, в состав которых включен остановочный пункт;

г) наименование конечного остановочного пункта каждого маршрута регулярных перевозок;

Объемы финансового обеспечения мероприятий по  муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района Саратовской области» 1700 т.р.

## Раздел 7. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## Выполнению поставленных задач муниципальной программы может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного, непредвиденного характера.
 	Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы не в полном объеме.
  	Преодоление рисков возможно путем обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.
   	Организационные риски: несвоевременное, поспешное и/или недостаточно проработанное принятие нормативных правовых актов, дефицит квалифицированных кадров, пассивное сопротивление отдельных организаций по проведению основных мероприятий муниципальной программы.
  	Преодоление рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения.
  	Непредвиденные риски: резкое ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.
 	Преодоление рисков возможно путем осуществления прогнозирования социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.
  	Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

приложение № 1 к муниципальной программе «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры МО г. Красный Кут»

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района Саратовской области

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество остановочных павильонов, подлежащих строительству и монтажу | Шт. | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество остановочных павильонов, подлежащих укомплектованию, выявленных нарушений в ходе проверки Старшим государственным инспектором 28.06.2019 года. | Шт. | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |

приложение № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры МО г. Красный Кут»

Перечень

основных мероприятий программ и

подпрограмм муниципальной программы

Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района Саратовской области

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| Муниципальная программа Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района Саратовской области |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Установка по заявлениям жителей остановочных павильонов по адресам: 1.С. Верхний Еруслан около конторы,; 2.на пересечении ул. Маяковского и ул. Степной; 3. п. Загородный; 4.на пересечении ул. Рабочая и Вокзальная; 5.на пересечении ул. Московская и Вокзальная; 6. п. Семенной около магазина. | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комите- та архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области. | 2020 г. | 2030 г. | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности систе- мы транспортной инфраструктуры. |
| Мероприятие 2 В ходе проверки Старшим государственным инспектором 28.06.2019 года было проведено выборочное обследование автобусных маршрутов улично-дорожной сети. При обследовани улично-дорожной сети было выявлено ,что по (ул. Армейская, Маяковского, Вокзальная, Рабочая) выявлено: остановочные пункты общественного транспорта не имеют указателей, определяющие место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров, на которых размещена следующая информация: а) условное обозначение транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа; б) наименование остановочного пункта; в) номера маршрутов регулярных превозок, в состав которых включен остановочный пункт; г) наименование конечного остановочного пункта каждого маршрутарегулярных перевозок; д)расписание для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию; е) наименование, адрес,контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа. (акт прилагается) | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комите- та архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области | 2020 | 2030 | Устранение выявленных недостатков в ходе проверки по акту. |

приложение № 3 к муниципальной программе «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры МО г. Красный Кут»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района Саратовской области

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансирования | Объемы финансирования, всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 Год | 2027 год | 2028 год | 2029 Год | 2030 Год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района Саратовской области | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комите- та архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 1700,0 | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

приложение № 4 к муниципальной программе «Комплексное развитие

транспортной инфраструктуры МО г. Красный Кут»

План-график

реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района Саратвоской области»

на 2020год

| № п/п | Наименование программы (подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, контрольного события) | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 2020год (финансовый) | На 2021 год (плановый период) | на 2022 год (плановый период) | на 2023 год (плановый период | на 2024 год (плановый период | на 2025 год (плановый период | на 2026 год (плановый период | На 2027 год (плановый период | на 2028 год (плановый период | на 2029 год (плановый период | на 2030 год (плановый период |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| 1. | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Краснокутского муниципального района Саратовской области» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комите- та архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области |  | 01.01. 2020 | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 700,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Установка по заявлениям жителей остановочных павильонов по адресам: 1.С. Верхний Еруслан около конторы,; 2.на пересечении ул. Маяковского и ул. Степной; 3. п. Загородный; 4.на пересечении ул. Рабочая и Вокзальная; 5.на пересечении ул. Московская и Вокзальная; 6. п. Семенной около магазина. | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комите- та архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области | Комфортное перемеще-ние на территории Краснокут- ского муниципаль-ного района |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 500 | 350 | 350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | В ходе проверки Старшим государственным инспектором 28.06.2019 года было проведено выборочное обследование автобусных маршрутов улично-дорожной сети. При обследовани улично-дорожной сети было выявлено ,что по (ул. Армейская, Маяковского, Вокзальная, Рабочая) выявлено: остановочные пункты общественного транспорта не имеют указателей, определяющие место остановки транспортного средства для посадки (высадки) пассажиров, на которых размещена следующая информация: а) условное обозначение транспортного средства, используемого для осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа; б) наименование остановочного пункта; в) номера маршрутов регулярных превозок, в состав которых включен остановочный пункт; г) наименование конечного остановочного пункта каждого маршрутарегулярных перевозок; д)расписание для всех маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включен остановочный пункт, за исключением остановочных пунктов, в которых посадка (высадка) пассажиров осуществляется по их требованию; е) наименование, адрес,контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа. (акт прилагается) | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комите- та архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области | Требования в соответствии с законода-тельством Российской Федерации |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 200 | 150 | 150 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |