АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от _________2024 года № _________

- г. Красный Кут

«О внесении изменений в постановление администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области от 19 декабря 2023 года № 1176 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Красный Кут Саратовской области».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ноября 2010 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО  Красный Кут Саратовской области, администрация Краснокутского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области от 19 декабря 2023 года № 1176 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Красный Кут Саратовской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Краснокутского муниципального района Саратовской области.

Глава Краснокутского

муниципального района                                                               В.В. Гречушкина

приложение к постановлению

администрации Краснокутского

муниципального района

от ____________________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут»

ПАСПОРТ

| Наименование программы | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Участники муниципальной программы | Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г. Красный Кут» 2. «Реконструкция, модернизация и содержание системы водоснабжения и водоотведения МО г. Красный Кут» |
| Цели муниципальной программы | Целью разработки программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Красный Кут; - обеспечение безопасные и комфортные условия проживания граждан; - улучшение экологической обстановки на территории города; - задача муниципальной программы: повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием новых технологий. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Показатели в приложении № 1 к муниципальноцй программе. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Период реализации Программы: 2024 - 2026 гг. |
| Объемы фининсового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам программы | Общий объем финансирования программы составит 36950,0 тыс. руб., из них Федеральный бюджет- 0 тыс. рублей. Областной бюджет- 15150,00 тыс. рублей. Бюджет МО г. Красный Кут- 21800,00 тыс. рублей. Внебюджетные источники- 0 тыс. рублей. В том числе по годам: Объем финансирования на 2024 –20750,0 тыс. руб. Федеральный бюджет- 0 тыс. рублей Областной бюджет- 15150,00 тыс. рублей Бюджет МО г. Красный Кут- 5600,0 тыс. рублей Внебюджетные источники- 0тыс. рублей Объем финансирования на 2025 – 7600,00 тыс. руб. Федеральный бюджет- 0 тыс. рублей Областной бюджет- 0 тыс. рублей Бюджет МО г. Красный Кут- 7600,0 тыс. рублей Внебюджетные источники-0тыс. рублей Объем финансирования на 2026 – 8600,0 тыс. руб. Федеральный бюджет - 0 тыс. рублей. Областной бюджет- 0 тыс. рублей Бюджет МО г. Красный Кут -8600,0 тыс. рублей Внебюджетные источники -0 тыс. рублей Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется на всей территории муниципального образования город Красный Кут. Контроль над исполнением муниципальной программы осуществляет администрация Краснокутского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. муниципального района проводится мониторинг. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Средний КПД котельной составляет 30,8%. Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами.  Подпитка котлового и теплосетевого контуров в котельных осуществляется напрямую из источников водоснабжения. При работе на жесткой воде идет процесс интенсивного накипиобразования на поверхностях нагрева, в результате чего котельные выдают в тепловые сети низкопотенциальное тепло. Образование накипей на поверхностях нагрева приводит к частым пережогам труб и значительно повышают риск выхода из строя котлов в течение 2-3 отопительных сезонов. Так же правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов предписывается оборудование котлов водоподготовительными установками (ВПУ) для докотловой обработки воды. Выполнение этого требования является необходимым условием надежной работы котлов. На сегодняшний день в котельных города отсутствуют ВПУ. Как результат основное и вспомогательное оборудование котельных,  отработало свой срок и требует замены.

Дальнейшая их эксплуатация приведет к увеличению себестоимости отпускаемой тепловой энергии.

Зоны централизованного теплоснабжения потребителей г.Красный Кут  локальные. Общая протяженность тепловых сетей 26,1 п.км. Прокладка сетей предусмотрена надземно.

Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет сальниковых и П-образных компенсаторов

Услуга горячего водоснабжения из открытой системы. Фактические потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя от энергоисточника до потребителя составляют:

Величина технологических потерь при передачи тепловой энергии по тепловым сетям – 6068,02 Гкал (14,09%);

Система транспорта тепловой энергии нуждается в срочной реконструкции и снижении затратной части, особенно в связи с высоким уровнем потерь.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения   г.Красный Кут выявил следующие основные проблемы:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов в результате длительной эксплуатации объектов основных средств и в связи с тем, что выделялось недостаточно денежных  средств на капитальный ремонт и реконструкцию  объектов теплоснабжения, в связи с отсутствием источника для покрытия данных расходов. Средний износ основных средств к началу 2024 года составит выше 80%

- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;

- снижение, а в 3году отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет инвестиционной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;

- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг теплоснабжения.

Анализ существующей системы водоснабжения

В настоящее время водоснабжение г. Красный Кут осуществляется от двух источников:

1) Водозабора подземных вод около с. Первомайское состоящий из 17 водозаборных скважин.

2)   Водозабора из открытого источника Ахмато-Лавровского водохранилища.          Скважинный    водозабор    находится    в    с.    Первомайское.   Водопровод хозяйственно-питьевой,	производственно-противопожарный,	мощность водозабора - 6,0 т .м3/сут., 250 м3/час, общая протяженность 36,9 км. Вода из скважин  глубиной от 131 до 150 м. поднимается насосами I подъема, которые находятся на глубине 73-80 м.(марка насосов ЭЦВ-8-16-110) поступает в сборный коллектор, протяженность которого на площадке - 16,5 км.,затем на насосную станцию II подъема, которая находится в 1 км. от с. Первомайское. (Насосная станция II подъема - здание кирпичное, оснащено насосом Д-320-50 производительностью 320 мЗ/час, двумя металлическими башнями "Рожновского" до 150 м³. каждая). От станции второго подъема вода по водоводу протяженностью 18 км подается на станцию третьего подъема расположенную в г. Красный Кут. После поступления воды на станцию третьего подъема вода подается в МО г. Красный Кут потребителям.

Водозабор "Ахматово-Лавровское водохранилище" был введен в 1962 году общей площадью 165 га. Объем водохранилища 8,38 млн.м³. Инженерное сооружение водохранилища представляет собой непроточный водоем. Очистка ложа не производилась более 3-х десятилетий, что привело к массовому зарастанию тростником значительной площади зеркала водохранилища и в конечном итоге сказывается на ухудшении химических показателей воды.

На Ахмато-Лавровском водохранилище технология водозабора следующая:       водозабор воды осуществляется насосами ЭЦВ 12-210-55 и ЭЦВ 10-160-50 и подается в водовод диаметром 315мм.

Кроме этого по городу размещено 96 водозаборных колонок, из них 70 действующих.

Фактическая подача воды в город составляет 12000 м³/сутки. Потребляемая электроэнергия в сутки для подачи данного объема воды составляет 3120 квт.

Численность населения, пользующегося услугами коммунального водоснабжения 14,5 тыс. чел.

Численность   населения,   пользующегося   водой   из   водопроводных колонок 3,9 тыс. чел.

Общее количество реализованной воды 18 тыс.м³/сут. В том числе населению 1,19 тыс.м³/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении составляет 37,406 км.

Имеющиеся водопроводные сети не удовлетворяют действующим требованиям.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителям, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе. Вся система водоснабжения требует полной реконструкции.

Учитывая состояние существующего оборудования, потребности населения в воде, качество исходной воды и глубины залегания водоносных горизонтов предлагается модернизация водопроводных сетей, установка приборов учёта для потребителей и строительство станции водоочистки. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям.

Утверждена областная программа Саратовской области по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности

Задача муниципальной программы: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. Результат федерального проекта: Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности. Государственная программа Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно - коммунальной инфраструктуры», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 767-П

## Анализ существующей организации систем водоотведения

Сточные воды города сетью самотечных коллекторов поступают в резервуары 2-х городских насосных станций канализации и далее в резервуар главной коммунальной насосной станции N 2 у моста на Ахмат. Здание КНС N 1, 1968 года постройки из кирпича, насос производительностью 260 мЗ. Прохождение сточных вод от населения и КЭМЗ-343 м³/сутки.

Здание КНС N2, также 1968 года постройки, насос производительностью 300 мЗ/час; Прохождение сточных вод 1160м³/сутки, в том числе населения 556,3 м³.

Здание КНС Зооветтехникума построено в 1970 году. Насос производительностью 90 м³/час. Прохождение сточных вод 20 м³/сутки.

Протяженность сети напорной канализации от КНС-1 пер. Степной по ул. Пролетарской, 1100метров. диам.300 мм. Напорная канализация от КНС-2 до прудов испарителей 4150 метров. диам.500 -300мм.

Сточные воды от канализационной части города поступают в горколлектор без предварительной очистки по одной нитке труб и подаются в три пруда - испарителя площадью 435,5 тыс.м²; расположенные в районе свалки. В сутки пропускается до 1200 м³.

Анализ существующего состояния систем водоотведения   г. Красный Кут выявил следующие основные проблемы:

- техническое состояние канализационных сетей города неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт канализационных колодцев, замена труб.

- в г. Красный Кут необходимо запроектировать и построить канализационные очистные механической очистки с объемом работы 9600 м³/сут. Размер земельного участка для размещения очистных сооружений производительностью от 0,7 до 17 тыс.м³/сут. должен быть не менее 3 га.

При выборе метода ликвидации сточных вод рассматривалось два варианта сброса. Вариант сброса стоков в р.Еруслан и использования их на полях орошения.

По  данным   гидрологических   исследований   реки   Еруслан,  проведенным институтом « ВНИИПИгазодобыча», река в отдельные годы, на некоторых участках совсем пересыхает. При этом смешение канализационных стоков с водой реки и разбавление их не может быть.

Исходя   из   вышеизложенного, предлагается наиболее безопасный для здоровья   людей   вариант  сброса -   использование вод на полях орошения с  предварительным аккумулированием их в промежуточной емкости.

Для размещения очистных сооружений предлагается участок, который расположен в 200 м севернее ЦРБ (с учетом санитарно-защитной зоны).

Существующие поля фильтрации, предназначенные для приема очистных сточных вод находятся в рабочем состоянии.

- необходимо построить локальные очистные канализационные сооружения и пруд-накопитель для территории (Зооветтехникум), расположенный на расстоянии не менее 2 км. от города.

- поселок Мелиораторов необходимо соединить с центральной канализационной сетью города.

- некоторые многоквартирные жилые дома не имеют канализации, что создает антисанитарные условия вокруг домов подключить многоквартирные жилые дома к центральной канализационной сети.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы

Стратегической целью муниципальной программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г.Красный Кут обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории города.

Также целями программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут» являются:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- приведение коммунальной инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения,

- повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей муниципальной программы является решение следующих основных задач:

1.Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой города.

2.Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.Создание рентабельного, эффективного комплекса коммунальных инфраструктур, способных к бездотационному развитию.

5.Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

6.Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

7.Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

8.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

9.Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

10.Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации муниципальной программы.

11.Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в муниципальную программу, должны быть сбалансированы по срокам и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории города Красный Кут.

## Раздел 3.Целевые показатели муниципальной программы

Состав целевых показателей программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач определенных программой.  Сведения  о целевых показателях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

## Раздел 4.Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения. 100% перевод запланированных квартир в МКД на индивидуальное отопление. Перевод объектов социальной сферы на БМКУ. Приведение качества воды в соответствии с действующим СанПиНом. Обеспечение надежности и бесперебойности работы систем водоснабжения. Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2024-2026 годы.

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Предусмотрено в  приложении № 2 к муниципальной программе Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут.

6.Финансовое обеспечение

Финансирование мероприятий, предусмотрено в приложении № 3 к муниципальной программе Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут.

7.Анализ рисков реализации муниципальной программы

1.Для достижения поставленных целей при реализации  программы необходимо учитывать возможные риски:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

2.Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах  программы.

Подпрограмма №1

Паспорт
подпрограммы «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения

МО г.Красный Кут»  
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в МО г. Красный Кут »

| Наименование подпрограммы | «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г. Красный Кут» (далее –подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района |
| Соискатели подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством |
| Подпрограммы | - |
| Цель подпрограммы | Децентрализованное (автономное) индивидуальное обеспечение отдельной квартиры в жилом доме теплом и горячей водой и индивидуальное теплоснабжение объектов социальной сферы МО г. Красный Кут. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение бесперебойного снабжения тепловой энергией потребителей города; Снижение потерь воды в централизованных системах водоснабжения; Улучшение экологической обстановки, предоставление населению города качественной услуги; Возможность участвовать в областных и федеральных программах по модернизации системы теплоснабжения. |
| Целевые показатели подпрограммы | Показатели в приложении № 1 к муниципальноцй программе |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы: 2024 - 2026 гг. |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе, по годам: | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2024-2026 годы составляет – 15150,00 тыс. руб. Объем финансирования на 2024 год- 15150,0 тыс.руб.в том числе: Федеральный бюджет- 0 тыс. рублей. Областной бюджет- 15150,00 тыс. рублей. Бюджет МО г. Красный Кут- 0 тыс. рублей. Внебюджетные источники- 0 тыс. рублей Объем финансирования на 2025 год- 0 тыс.руб. в том числе: Федеральный бюджет- 0 тыс. рублей. Областной бюджет- 0 тыс. рублей. Бюджет МО г. Красный Кут- 0 тыс. рублей. Внебюджетные источники- 0 тыс. рублей Объем финансирования на 2026 год- 0 тыс.руб., в том числе: Федеральный бюджет- 0 тыс. рублей. Областной бюджет- 0 тыс. рублей. Бюджет МО г. Красный Кут- 0 тыс. рублей. Внебюджетные источники- 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В целях повышения надежности и эффективности функционирования тепловых сетей, приемки дополнительных тепловых нагрузок, подключения новых потребителей, сокращения тепловых потерь, затрат на ремонт и обслуживание предусматривается применение предизолированных труб для бесканальной прокладки и систем оперативной диагностики влажности теплоизоляции, современных типов компенсаторов и запорной арматуры.

Предусматривается модернизация и развитие тепловых сетей с ежегодным снижением износа  и ежегодной заменой трубопроводов тепловых сетей.
Теплоноситель, выдаваемый в сеть – нагретая вода с температурой 70-90 С. Энергоисточники работают по графику с температурой 70-90 С. Основное топливо – природный газ. Средний КПД котельных составляет 42,2%. Подача теплоносителя потребителям осуществляется сетевыми насосами.  Подпитка котлового и теплосетевого контуров в котельных осуществляется напрямую из источников водоснабжения. При работе на жесткой воде идет процесс интенсивного накипиобразования на поверхностях нагрева, в результате чего котельные выдают в тепловые сети низкопотенциальное тепло. Образование накипей на поверхностях нагрева приводит к частым пережогам труб и значительно повышают риск выхода из строя котлов в течение 2-3 отопительных сезонов. Так же правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов предписывается оборудование котлов водоподготовительными установками (ВПУ) для до котловой обработки воды. Выполнение этого требования является необходимым условием надежной работы котлов. На сегодняшний день в котельных поселения города отсутствуют ВПУ. Как результат основное и вспомогательное оборудование котельных,  отработало свой срок и требует замены.

Дальнейшая их эксплуатация приведет к увеличению себестоимости отпускаемой тепловой энергии.

Зоны централизованного теплоснабжения потребителей г.Красный Кут  локальные. Общая протяженность тепловых сетей 26,2612 п.км. Прокладка сетей предусмотрена надземно. Компенсация температурных удлинений осуществляется за счет сальниковых и П-образных компенсаторов

Услуга горячего водоснабжения отсутствует. Фактические потери тепловой энергии при транспортировке теплоносителя от энергоисточника до потребителя составляют: по тепловым сетям – 6068,02 Гкал (14,09%);

Величина технологических потерь, при передаче тепловой энергии, система транспорта тепловой энергии нуждается в срочной реконструкции и снижении затратной части, особенно в связи с высоким уровнем потерь.

Анализ существующего состояния систем теплоснабжения   г.Красный Кут выявил следующие основные проблемы:

- нарастающий износ, моральное и физическое старение основных производственных фондов в результате длительной эксплуатации объектов основных средств и в связи с тем, что выделялось недостаточно денежных  средств на капитальный ремонт и реконструкцию  объектов теплоснабжения, в связи с отсутствием источника для покрытия данных расходов.

- недостаточность оборотных средств на проведение текущего и капитального ремонта, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру системы теплоснабжения, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения потребителей качественными услугами теплоснабжения;

- снижение, а в предыдущие годы отсутствие финансирования мероприятий по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов системы теплоснабжения за счет инвестиционной составляющей в утвержденных тарифах на услуги теплоснабжения;

- недостаточность средств на проведение мероприятий по энергосбережению.

Данная ситуация требует принятия неотложных мер по решению вышеуказанных проблем в системе теплоснабжения и обеспечению надлежащего качества услуг теплоснабжения.

Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы

Целью разработки мунициппльной подпрограммы комплексного развития систем теплоснабжения муниципального образования город Красный Кут является обеспечение развития системы теплоснабжения и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Красный Кут является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных муниципальных программ организаций теплоснабжающего комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития теплоснабжающего комплекса муниципального образования город Красный Кут являются:

- инженерно-техническая оптимизации систем теплоснабжения;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития систем теплоснабжения;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем теплоснабжения ;

- повышение надежности систем и качества предоставления услуги теплоснабжения;

- совершенствование механизмов снижения стоимости услуги теплоснабжения при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Раздел 3. Целевые показатели

Сведения о целевых показателях приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 4. Прогноз конечных результатов, сроки реализации подпрограммы

Повышение качества и надежности предоставления услуги теплоснабжения населению. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения. Реализация подпрограммы планируется в 2024-2026 годах.

Раздел 5. Перечень основных мероприятий

Перечень основных мероприятий представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации  подпрограммы

Финансирование мероприятий, предусмотрено в приложении № 3 из бюджета муниципального образования г. Красный Кут и внебюджетных источников.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие.

Для достижения поставленных целей при реализации  подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.

Возможные риски реализации подпрограммы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах  программы.

Подпрограмма №2

Паспорт

подпрограммы  «Реконструкция, модернизация и содержание системы водоснабжения и водоотведения МО г. Красный Кут»

муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в МО г. Красный Кут».

| Наименование подпрограммы | «Реконструкция и модернизация системы водоснабжения и водоотведения МО г.Красный Кут» (далее –подпрограмма). |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района |
| Соискатели подпрограммы | - |
| Участники подпрограммы | Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством |
| Подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Повышение качества оказываемых услуг водоснабжения, снижение аварийности и повышение надежности источников водоснабжения. Обеспечение потребителей водоснабжением в необходимом объеме. Обеспечение экологической безопасности системы водоснабжения. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности системы водоснабжения. Ресурсосбережение. Улучшение экологического состояния в МО при реконструкции и модернизации системы водоотведения. Уменьшение аварийных ситуаций. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение населения поселения питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам, в достаточном количестве для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий; осуществление строительства, реконструкции, повышения технического уровня и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения . |
| Целевые показатели подпрограммы | Показатели в приложении № 1 к муниципальноцй программе |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Период реализации подпрограммы: 2024 - 2026 гг. |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе, по годам: | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2024-2026 годы составляет 21800,00 тыс. руб. Объем финансирования на 2024 год- 5600,0 тыс.руб.; .в том числе: Федеральный бюджет- 0 тыс. рублей. Областной бюджет- 0 тыс. рублей. Бюджет МО г. Красный Кут- 5600,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники-0 тыс. рублей Объем финансирования на 2025 год – 7600,0 тыс.руб. в том числе: Федеральный бюджет- 0 тыс. рублей. Областной бюджет-0 тыс. рублей. Бюджет МО г. Красный Кут- 7600,0 тыс. рублей. Внебюджетные источники - 0 тыс. рублей Объем финансирования на 2026 год- 8600,0 тыс.руб., в том числе: Федеральный бюджет- 0 тыс. рублей. Областной бюджет- 0 тыс. рублей. Бюджет МО г. Красный Кут -8600,00 тыс. рублей. Внебюджетные источники- 0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Повышение качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению населению. Снижение затрат на предоставление данных услуг. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Водоотведение, как и водоснабжение, играет важную роль в обеспечении необходимых условий проживания в городе. Система водоотведения – необходимый элемент современного городского хозяйства. Нарушения и сбои в ее работе могут ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе.

В наше время проблемы водоотведения становятся очень актуальными в связи с многочисленными экологическими бедствиями. В России большинство градообразующих предприятий ориентировано на промышленность. Такие предприятия сбрасывают в местные водоемы огромное количество практически неочищенных сточных вод, невзирая на все нормы и правила. Необходимо применять новые, более эффективные и более дешевые методы очистки сточных вод.

Система водоотведения – это огромный комплекс сооружений, обслуживание и ремонт которого требуют серьезных затрат. Поэтому необходимо внедрять новые технологии, позволяющие снизить капитальные затраты.

Раздел 2. Основная цель и задачи подпрограммы

Целью подрограммы является обеспечение населения МО г.Красный Кут качественной питьевой водой, отвечающей нормам СНиПов и в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья граждан.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- улучшение качества питьевой воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм;

- обеспечение надежности и бесперебойности работы систем питьевого водоснабжения;

-внедрение современных технологий, повышающих эффективность работы объектов жизнеобеспечения;

-обеспечение охраны окружающей среды и экологической безопасности при эксплуатации объектов систем водоснабжения и водоотведения.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:

- информационно-аналитические мероприятия;

- мероприятия по мониторингу состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- мероприятия по развитию инфраструктуры водоснабжения и водоотведения.

Раздел 3. Целевые показатели

Сведения о целевых показателях прведены в приложении № 1 к мунипальной программе.

Раздел 4. Прогноз конечных результатов, сроки реализации подпрограммы

Повышение качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению населению. Снижение затрат на предоставление данных услуг. Реализация подпрограммы планируется в 2024-2026 годах.

Раздел 5. Перечень основных  мероприятий  подпрограммы.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации  подпрограммы

Финансирование мероприятий предусмотрено в приложении № 3 к муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г. Красный Кут» за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета МО г. Красный Кут.

Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие.

Для достижения поставленных целей при реализации  подпрограммы необходимо учитывать возможные риски.

Возможные риски реализации подпрограммы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

Реализация финансовых, экономических или кадровых рисков может спровоцировать невыполнение программных мероприятий, что существенным образом отразится на конечных результатах  программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут »

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, наименование показателя | Единица измере-ния | Значение показателей* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение качества питьевой воды. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Ремонт водопроводных сетей | км | 0,9 | 0,9 | 0,5 |
| 3. | Ремонт водоотводящих сетей | км | 1,1 | 2,5 | 1,5 |
| 4. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Шт. | 3 | 2 | 2 |
| 5. | Количество квартир, переведенных на индивидуальное газовое отопление | Шт. | 61 | - | - |
| 6 | Строительство ГРП для увеличения объемов подачи газа | Шт | - | - | - |

Приложение №2 к постановлению

администрации Краснокутского

муниципального района

Саратовской области

от ____________ № __________

Перечень

основных мероприятий программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

МО г.Красный Кут»

| № | Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Сроки исполне-ния (начало реализа-ции) | Сроки исполнения (окончание реализа-ции) | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма № 1 «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г. Красный Кут» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Модернизация системы теплоснабжения» | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2024 | 2026 | Модернизация объектов теплоснабжения, уменьшение убыточных теплоисточников |
| 1.1.1. | Комплексная модернизация теплоснабжения с переводом всех потребителей убыточной котельной на автономное теплоснабжение, включая индивидуальное поквартирное отопление многоквартирных домов | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2024 | 2026 | Улучшение качества услуг в сфере теплоснабжения абонентам |
| 1.1.2. | Оплата кредиторской задолженности, сложившейся перед энергосервисными компаниями или иными учреждениями, образованной при реализации мероприятий, направленных на цели энергосбережения | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2024 | 2026 | Погашение кредиторской задолженности |
| 2. Подпрограмма «Реконструкция, модернизация и содержание системы водоснабжения и водоотведения МО г. Красный Кут» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие Содержание и ремонт водопроводных сетей | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2024 | 2026 | Содержание водопроводных сетей в исправном состоянии |
| 2.2 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт водоотводящих сетей» | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2024 | 2026 | Содержание сетей водоотведения в исправном состоянии, улучшение экологической обстановки в городе |
| 2.3. | Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2024 | 2026 | Содержание сетей водоснабжения в исправном состоянии, улучшение экологической обстановки в городе |
| 2.4 | Основное мероприятие «Капитальный и текущий ремонт водозаборных сооружений» | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2024 | 2026 | Содержание сетей водоснабжения в исправном состоянии, улучшение экологической обстановки в городе |
| 2.4.1 | Обследование скважин Первомайского водозабора | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2024 | 2026 | Содержание сетей водоснабжения в исправном состоянии |

Приложение № 3

к муниципальной программе

от __________ № __________

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут»

| № пп | Наименование программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источники финансирования | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут» | Всего | 36950,0 | 20750,0 | 7600,0 | 8600,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 15150,0 | 15150,0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 21800,0 | 5800,0 | 7600,0 | 8600,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма1 «Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г.Красный Кут» | Всего | 15150,0 | 15150,0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 15150,0 | 15150,0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие «Модернизация системы теплоснабжения» | Всего | 15150,0 | 15150,0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 15150,0 | 15150,0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1 | «Комплексная модернизация теплоснабжения с переводом всех потребителей убыточной котельной на автономное теплоснабжение, включая индивидуальное поквартирное отопление многоквартирных домов» | Всего | 14580,9 | 14580,9 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 14580,9 | 14580,9 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 14580,9 | 14580,9 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | «Оплата кредиторской задолженности, сложившейся перед энергосервисными компаниями или иными учреждениями, образованной при реализации мероприятий, направленных на цели энергосбережения» | всего | 569,1 | 569,1 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 569,1 | 569,1 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма2 «Реконструкция, модернизация и содержание системы водоснабжения и водоотведения МО г.Красный Кут» | Всего | 21800,0 | 5600,0 | 7600,0 | 8600,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 21800,0 | 5600,0 | 7600,0 | 8600,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Содержание и ремонт водопроводных сетей» | Всего | 11500,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 11500,0 | 3000,0 | 4000,0 | 4500,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие содержание и ремонт водоотводящих сетей | Всего | 8500,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3500,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 8500,0 | 2000,0 | 3000,0 | 3500,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2.3. | Основное мероприятие капитальный и текущий ремонт водозаборных сооружений | Всего | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 1800,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |

- Приложение 4

к муниципальной программе

«____»_________________

План-график

реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

МО г.Красный Кут »   2024 год  (финансовый год)

| N п/п | Наименование (основного мероприятия, контрольного события) | Ответст- венный исполни- тель | Период реализации | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут" | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2024-31.12.2024 | Всего | 5600,0 | 0 | 5600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Мо г. Красный Кут | 5600,0 | 0 | 5600,0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма1 "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г.Красный Кут " | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2024-31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие "Модернизация системы теплоснабжения МО г. Красный Кут" | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2024-31.12.2024 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма2 «Реконструкция, модернизация и содержание системы водоснабжения и водоотведения МО г.Красный Кут» | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2024-31.12.2024 | Всего | 5600,0 | 0 | 5600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 5600,0 | 0 | 5600,0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие содержание и ремонт водопроводных сетей | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2024-31.12.2024 | Всего: | 3000,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 3000,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие содержание и ремонт водоотводящих сетей | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2024-31.12.2024 | Всего: | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 2000,0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие капитальный и текущий ремонт водозаборных сооружений | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2024-31.12.2024 | Всего | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 |

- Приложение 5

к муниципальной программе

«____»_________________

План-график

реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

МО г.Красный Кут »   2025 год  (финансовый год)

| N п/п | Наименование (основного мероприятия, контрольного события) | Ответст- венный исполни- тель | Период реализации | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут" | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 7600,0 | 0 | 7600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Мо г. Красный Кут | 7600,0 | 0 | 7600,0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма1 "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г.Красный Кут " | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие "Модернизация системы теплоснабжения МО г. Красный Кут" | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма2 «Реконструкция, модернизация и содержание системы водоснабжения и водоотведения МО г.Красный Кут» | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 7600,0 | 0 | 7600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 7600,0 | 0 | 7600,0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие содержание и ремонт водопроводных сетей | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего: | 4000,0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 4000,0 | 0 | 4000,0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие содержание и ремонт водоотводящих сетей | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего: | 3000,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 3000,0 | 0 | 3000,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие капитальный и текущий ремонт водозаборных сооружений | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2025-31.12.2025 | Всего | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 |

- Приложение 6

к муниципальной программе

«____»_________________

План-график

реализации муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

МО г.Красный Кут »   2026 год  (финансовый год)

| N п/п | Наименование (основного мероприятия, контрольного события) | Ответст- венный исполни- тель | Период реализации | Источники финансирования программы, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, тыс. руб. | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО г.Красный Кут" | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2026-31.12.2026 | Всего | 8600,0 | 0 | 8600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет Мо г. Красный Кут | 8600,0 | 0 | 8600,0 | 0 | 0 |
| 1 | Подпрограмма1 "Реконструкция и модернизация системы теплоснабжения МО г.Красный Кут " | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2026-31.12.2026 | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Основное мероприятие "Модернизация системы теплоснабжения МО г. Красный Кут" | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2026-31.12.2026 | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма2 «Реконструкция, модернизация и содержание системы водоснабжения и водоотведения МО г.Красный Кут» | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2026-31.12.2026 | Всего | 8600,0 | 0 | 8600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 8600,0 | 0 | 8600,0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие содержание и ремонт водопроводных сетей | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2026-31.12.2026 | Всего: | 4500,0 | 0 | 4500,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 4500,0 | 0 | 4500,0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие содержание и ремонт водоотводящих сетей | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2026-31.12.2026 | Всего: | 3500,0 | 0 | 3500,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 3500,0 | 0 | 3500,0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Основное мероприятие капитальный и текущий ремонт водозаборных сооружений | Отдел ЖКХ управления архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района | 01.01.2026-31.12.2026 | Всего | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Бюджет МО г. Красный Кут | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 |