приложение №4к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2021 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответст- венный исполни- тель  | Ожида- емый резуль-тат реали- зации меро- приятия | Срок началареали-зации  | Срок окончанияреализа- ции (датаконтрольного события)  | Источники финансирова-ния программы, подпрограмм,основных мероприятий,мероприятий,тыс. руб.  |  Объем финансового  обеспечения  (тыс. руб.)  |
| всего на 2021 (финан-совый год)  |  в том числе  по кварталам  |
|  I  | II  | III | IV  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |
|  | "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области» | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | На улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее время и ночное время суток | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | **всего**  | **12228,225** | **3019,571** | **4310,551** | **2652,365** | **2245,738** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**  | **12228,225** | **3019,571** | **4310,551** | **2652,365** | **2245,738** |
|   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1.1 | Уличное освещение  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток | 01.01.2021г. | 31.12.2021 г. | **всего**  | **5148,701** | **2053,900** | **1713,763** | **501,165** | **879,873** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**  | **5148,701** | **2053,900** | **1713,763** | **501,165** | **879,873** |
|   |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  |  |  |  | 2561,526 | 1118,078 | 691,118 | 501,165 | 251.165 |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией, аренда опор | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  |  |  |  | 1547,878 | 673.9 | 559,624 | 0 | 314,354 |
| 1.1.3. | Освещение, приобретение и установка фонарных опор по ул. Лермонтова -10 опор, ул. Саратовская – пр. Победы от ул. Рабочая до Мельничной – 6 опор, ул. Пролетарская от ул. Куйбышева до пр. Победы – 9 опор**, всего 25 опор** | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  |  |  |  | 1039,297 | 261,922 | 463,021 | 0 | 314,354 |
| 1. 2  | Озеленение  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан 5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2021 г. | 01.10.2021. | **всего**  | **1728,0** | **0** | **1428,0** | **200,0** | **100,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**   | **1728,0** | **0** | **1428,0** | **200,0** | **100,0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  |  |  |  | 1728,0 | 0 | 1428,0 | 200,0 | 100,0 |
| 1.3 | Содержание мест захоронения  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  |  |  |  | **427,077** | **0** | **38,077** | **251,2** | **137,8** |
|  | **427,077** | **0** | **38,077** | **251,2** | **137,8** |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  |  |  |  | 427,077 | 0 | 38,077 | 251,2 | 137,8 |
| 1.4. | Прочие мероприятия | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  | 01.01.2021 г. | 31.12.2021г. | **всего**  | **4805,800** | **965,670** | **1042,065** | **1700,0** | **1098,065** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**   | **4805,800** | **965,670** | **1042,065** | **1700,0** | **1098,065** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждений, обеспечивающих предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  |  |  |  | 400,0 | 0 | 100,0 | 300,0 | 0 |
| 1.4.2 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | Строитель-ство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | Для решения задач по реализации законных прав и свобод граждан, обеспечение санитарноэпидемиологического и ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и животных. |  |  |  | 448,065 | 0 | 100,0 | 150,0 | 198,065 |
| 1.4.4 | Ликвидация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы корчевание пней, уборка и вывоз снега | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | Выполнение работ по повышению уровня благоуст-ройства терри-торий г. Красный Кут – организо-ванная уборка и вывоз мусора с территории города, ликви-дация не санкцио-нированных сва-лок, повышение эффективности общественных работ |  |  |  | 2199,334  | 957,269 | 342,065 | 700,0 | 200,0 |
| 1.4.5 | Спил деревьев | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | Для преобретения эстетического вида города |  |  |  | 250 |  | 0 | 250 | 0 |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | Для предотвращения стихийных бедствий, наводнений |  |  |  | 200,0 | 0 | 100,0 | 100 | 0 |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут  | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | Проведение мероприятия по благоустройству места отдыха граждан г. Красный Кут на берегу водного объекта реки Еруслан |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дерратизации в местах несанкционированного скопления ТБО | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | В целях предотвращения всплеска мышиной лихорадки |  |  |  | 102,6 | 2,6 | 100,0 | 0 | 0 |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ с Верхний Еруслан, ремонт памятников | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | К дню празднования годвщины Великой отечественной войне |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследвательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | В связи с реализацией программы «Комфортно-городская среда», для участия в конкурсе «Ветер степей» |  |  |  | 1105,8 | 5,8 | 200,0 | 200,0 | 700,0 |
| 1.4.11 | Работы по установке уличного спортивного оборудования и детской игровой площадке в Первом спортивном парке | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  |  |  |  | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятия по предупрежденю распространения коронавирусной инфекции | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района, отобранные в порядке, предусмотренном действую-щим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | В связи с пандемией коронаВирусной инфекции | 01.01.2021г. | 31.12.2021 | **всего** | **118,646** | **0** | **88,646** | **0** | **30,0** |
| **Бюджет МО Г. Красный Кут** | **118,646** | **0** | **88,646** | **0** | **30,0** |

 приложение № 5 к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2022 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответст- венный исполни- тель  | Ожида- емый резуль-тат реали- зации меро- приятия | Срок началареали-зации  | Срок окончанияреализа- ции (датаконтрольного события)  | Источники финансирова-ния программы, подпрограмм,основных мероприятий,мероприятий,тыс. руб.  |  Объем финансового  обеспечения  (тыс. руб.)  |
| всего на 2022(финан-совый год)  |  в том числе  по кварталам  |
|  I  | II  | III | IV  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |
|  | "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области на 2020-2022 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | **всего**  | **10946,7** | **2450,0** | **4076,7** | **3250,0** | **1170,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**   | **10946,7** | **2450,0** | **4076,7** | **3250,0** | **1170,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | **всего**  | **5218,0** | **1600** | **968,0** | **1750,0** | **900,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**  | **5218,0** | **1600** | **968,0** | **1750,0** | **900,0** |
|   |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Оплата за уличное освещение  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  |  |  |  | 3200,0 | 1000 | 800 | 700 | 700,0 |
| 1.12 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  |  |  |  | 768,0 | 200, | 168,0 | 200 | 200,0 |
| 1.13. | Освещение, приобретение и установка фонарных опор по ул. Лермонтова -10 опор, ул. Саратовская – пр. Победы от ул. Рабочая до Мельничной – 6 опор, ул. Пролетарская от ул. Куйбышева до пр. Победы – 9 опор**, всего 25 опор** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукцион |  |  |  |  | 1250,0 | 400, | 0 | 850 | - |
| 1.2  | Озеленение  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан;5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2022 г. | 31.12.2022г. | **всего**  | **550,0** | **0** | **250,0** | **300,** | **0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**   | **550,0** | **0** | **250,0** | **300,** | **0** |
| 1.21 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут |  |  |  |  |  | 550,0 | 0 | 250,0 | 300, | 0 |
| 1.3 | Содержание мест захоронения  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | Благоустройство кладбищ | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | **всего**  | **670,0** | **0** | **400,0** | **0** | **270,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**   | **670,0** | **0** | **400,0** | **0** | **270,0** |
|  |  |  |  |  |
| 1.31 | Благоустройство кладбищ |  |  |  |  |  | 670,0 | 0 | 400,0 | 0 | 270,0 |
| 1.4 | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов  |  | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | **всего**  | **4508,7** | **850,0** | **2458,7** | **1200,0** | **0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**   | **4508,7** | **850,0** | **2458,7** | **1200,0** | **0** |
| 1.41 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждения, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |
| 1.42 | Отлов и содержане безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов | Для решения задач по реализации законных прав и свобод граждан, обеспечение санитарноэпидемиологического и ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и животных. |  |  |  | 50,0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 1.43 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов | Выполнение работ по повышению уровня благоуст-ройства терри-торий г. Красный Кут – организо-ванная уборка и вывоз мусора с территории города, ликвидация несанкцио-нированных свалок, повышение эффективности общественных работ, привлечение жителей населенных пунктов к участию в благоустройстве города.  |  |  |  | 200,0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.44 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы, корчевание пней | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов | Выполнение работ по повышению уровня благоуст-ройства терри-торий г. Красный Кут – организо-ванная уборка и вывоз мусора с территории города, ликвидация несанкцио-нированных свалок, повышение эффективности общественных работ, привлечение жителей населенных пунктов к участию в благоустройстве города. |  |  |  | 2000,0 | 0 | 1000, | 1000 | 0 |
| 1.45 | Спил деревьев | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | Улучшение экологической обстановки и улучшение эстетического вида города |  |  |  | 300,0 | 100 | 0 | 200 | 0 |
| 1.46 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка труб | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | Проводится работа по очистке водоотводных канав.  |  |  |  | 250,0 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.47 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством привлеченные на основе аукционов | Проведение мероприятия по благоустройству места отдыха граждан г. Красный Кут на берегу водного объекта реки Еруслан  |  |  |  | 100,0 | 100, | 0 | 0 | 0 |
| 1.48 | Мероприятия по проведению дерратизации в местах несанкционированного ТБО | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | Для профилактики гемаррогической лихорадки |  |  |  | 150,0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов | К празднованию празднования праздника Победы в Великой Отечествен-ной войне |  |  |  | 150,0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | В связи с реализацией программы «Комфортно-городская среда» |  |  |  | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 608,7 | 0 | 608,7 | 0 | 0 |

 приложение № 6 к муниципальной программе «Комплексное

 благоустройство территоий МО г. Красный Кут Саратовской области»

**План-график**

**реализации муниципальной программы "Комплексное благоустройство территорий МО г. Красный Кут**

**Саратовской области» (на 2023 год)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование (основного мероприятия,  контрольного  события)  | Ответст- венный исполни- тель  | Ожида- емый резуль-тат реали- зации меро- приятия | Срок началареали-зации  | Срок окончанияреализа- ции (датаконтрольного события)  | Источники финансирова-ния программы, подпрограмм,основных мероприятий,мероприятий,тыс. руб.  |  Объем финансового  обеспечения  (тыс. руб.)  |
| всего на 2023(финан-совый год)  |  в том числе  по кварталам  |
|  I  | II  | III | IV  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  | 12  |
|  | "Комплексное лагоустройство территорий МО г. Красный Кут Саратовской области на 2020-2022 годы» | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2023г. | 31.12.2023 г.  | **всего**  | **13915,6** | **5618** | **5264,6** | **1933** | **1100** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**   | **13915,6** | **5618** | **5264,6** | **1933** | **1100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Уличное освещение  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов  | на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта в вечернее и ночное время суток. | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | **всего**  | **5844,6** | **1967** | **2194,6** | **783,0** | **900,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**  | **5844,6** | **1967** | **2194,6** | **783,0** | **900,0** |
|   |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата за уличное освещение  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 3583,0 | 1000 | 900 | 783 | 900 |
| 1.1.2 | Текущее содержание и ремонт наружных сетей уличного освещения, праздничной иллюминацией | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 967,0 | 967 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Освещение, приобретение и установка фонарных опор по ул. Лермонтова -10 опор, ул. Саратовская – пр. Победы от ул. Рабочая до Мельничной – 6 опор, ул. Пролетарская от ул. Куйбышева до пр. Победы – 9 опор**, всего 25 опор** | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукцион |  |  |  |  | 1294,6 | 0 | 1294,6 | 0 | 0 |
| 1. 2  | Озеленение  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов  | 1.Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей города;2.Совершенствование эстетического состояния территории города;3.Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений; 4.Создание зелёных зон для отдыха горожан;5.Предотвраще-ние сокращения зелёных насаждений; | 01.01.2023 г. | 31.12.2023 г. | **всего**  | **600,0** | **0** | **300,0** | **300,0** | **0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**   | **600,0** | **0** | **300,0** | **300,0** | **0** |
| 1.2.1 | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 600,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 0 |
| 1.3 | Содержание мест захоронения  | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов  | Благоустройство кладбищ | 01.01.2023 г. | 31.12.2023г. | **всего**  | **770,0** | **0** | **370,0** | **200,0** | **200,0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**   | **770,0** | **0** | **370,0** | **200,0** | **200,0** |
|  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Благоустройство кладбищ | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов  | Благоустройство кладбищ |  |  |  | 770,0 | 0 | 370,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.4. | Прочие мероприятия | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов  |  | 01.01.2023г. | 31.12.2023 г. | **всего**  |  **6701** | **3651** | **2400,0** | **650,0** | **0** |
| **Бюджет МО г. Красный Кут**   | **6701** | **3651** | **2400,0** | **650,0** | **0** |
| 1.4.1 | Строительство контейнерных площадок, приобретение урн, вазонов, малых архитектурных форм, монтаж ограждения, обеспечиваю-щее предупрежде-ние распростране-ния отходов за пределы контейнерных площадок | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | Строитель-ство контейнер-ных площадок, приобрете-ние урн, вазонов, малых архитектур-ных форм |  |  |  | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
| 1.4.2 | Отлов и содержание безнадзорных животных | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | Для решения задач по реализации законных прав и свобод граждан, обеспечение санитарноэпидемиологического и ветеринарного благополучия, охраны здоровья, жизни людей и животных. |  |  |  | 140,0 | 0 | 140,0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Рекультивация свалки | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 90,0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.4 | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), покос травы, корчевание пней | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | Выполнение работ по повышению уровня благоуст-ройства терри-торий г. Красный Кут – организо-ванная уборка и вывоз мусора с территории города, ликви-дация не санкцио-нированных сва-лок, повышение эффективности общественных работ, привле--чение жителей населенных пунк-тов к участию в благоустройстве города. |  |  |  | 2560,0 | 1200 | 1360,0 | 0 | 0 |
| 1.4.5 | Спил деревьев | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | Эстетический вид города  |  |  |  | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 1.4.6 | Подготовка и проведение противопаводковых мероприятий, очистка ливневых труб | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | Проводится работа по очистке водоотводных канав |  |  |  | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| 1.4.7 | Благоустройство зоны отдыха (пляжа) на территории г. Красный Кут | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | Проведение мероприятия по благоустройству места отдыха граждан г. Красный Кут на берегу водного объекта реки Еруслан  |  |  |  | 100,0 | 100,  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8 | Мероприятия по проведению дерратизации в местах несанкционированного ТБО | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | В целях предотвращения геморрагической лихорадки  |  |  |  | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 |
| 1.4.9 | Приобретение и установка памятника и мемориальной плиты участникам ВОВ, ремонт памятников | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | К празднованию праздника Победы в Великой отечественной войне |  |  |  | 160,0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.10 | Проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ по благоустройству, проверка проектно-сметной документации, экспертизы проектов благоустройства дворовых территорий и парковых зон, изготовление проектов, стройконтроль, покупка банеров | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательствомпривлеченные на основе аукционов | В связи с реализацией программы «Комфортно-городская среда» |  |  |  | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 |
| 1.4.11 | Субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Отдел ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства комитета архитектуры, строительства, ЖКХ, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации Краснокутского муниципального района, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, привлеченные на основе аукционов |  |  |  |  | 1631,6 | 1631,6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.12 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий |  |  |  |  |  | 469,4 | 469,4 | 0 | 0 | 0 |